SPIS TREŚCI

1	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	2

2	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE POWIATU KAMIEŃSKIEGO	3

2.1	POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU	3

2.2	LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA	9

2.3	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	9

2.4	TURYSTYKA	11

2.5	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	14

2.6	GOSPODARKA I SFERA SPOŁECZENA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO	24

3	IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ROZWOJU POWIATU I KIERUNKI DZIAŁAŃ	33

4	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	41

5	WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KAMIEŃSKIEGO	69

6	PLAN FINANSOWY na lata 2007-2013	77

7	SPOSOBY MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	81

8	SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	81

9	PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	82

10	ZAŁĄCZNIKI	84

10.1	RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PROJEKTU	84

10.2	RAPORT OCENY REALIZACJI PROJEKTU	86

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego jest instrumentem służącym do realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz polityki programowania rozwoju lokalnego powiatu. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju, opis planowanych zadań inwestycyjnych oraz plan finansowy.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kamieńskiego określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na terenie powiatu w latach 2007-2013, czyli w okresie siedmioletniego programowania Unii Europejskiej. Obszarem realizacji planu jest Powiat Kamieński.

Wśród najważniejszych korzyści jakie Powiat Kamieński odniesie wykorzystując wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego znajdują się:

- możliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania;

- ocena wpływu inwestycji na budżet powiatu po jej zrealizowaniu;

- wydłużenie horyzontu planowania i uszczegółowienie finansowej strony planu inwestycyjnego oraz analiza możliwości finansowych powiatu.

Plan Rozwoju Lokalnego ma charakter otwarty, a kolejność realizacji poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych 
i możliwości finansowych powiatu.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE POWIATU KAMIEŃSKIEGO

## POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU

Powiat należy do woj. zachodniopomorskiego. Powiat Kamieński składa się 
z sześciu gmin. Pięć z nich posiadają status miejsko-wiejski- Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Międzyzdroje i Wolin, jedna status gminy wiejskiej: Świerzno.

Jest to powiat położony nad zachodnim wybrzeżem Bałtyku, powstały w wyniku dołączenia do rejonu istniejącego wcześniej wokół Kamienia dwóch gmin - Międzyzdrojów i Wolina. Położony w sąsiedztwie Zalewu Szczecińskiego powiat posiada długi pas wybrzeża, połączenie drogą morską z centrum kraju i południem.

Rys. 1. Powiat Kamieński w Województwie Zachodniopomorskim

Rys. 2 Gminy Powiatu Kamieńskiego

Kamień Pomorski to miejscowość leżąca nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego, 10 m. n.p.m., w odległości 8 km od Bałtyku. Obszar miejscowości wynosi 9 km2, a obszar gminy - której jest siedzibą - ok. 209 km2. Gminę zamieszkuje ok. 15.000 osób, w tym w mieście ok. 9.000. Kamień Pomorski należy do najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. Kamień Pomorski nazwę swą wywodzi od naturalnego zjawiska typograficznego - wielkiego głazu narzutowego. Głaz ten zwany Królewskim Głazem znajduje się kilkadziesiąt metrów od północnego brzegu Wyspy Chrząszczewskiej. Gminę charakteryzują atrakcje turystyczne oraz inwestycyjne, wśród nich wyróżnić można najatrakcyjniejsze: niezdegradowane tereny rolne i łąki nadające się do upraw ekologicznych, wolne tereny do inwestowania w bazę turystyczno-hotelową nad Zalewem Kamieńskim, uruchomioną oczyszczalnię ścieków, duże zasoby trzciny, wykorzystywane m.in. do produkcji dachów, do zagospodarowania grunty pod inwestycje ekologiczne związane z ekologiczną produkcją energii (elektrownie wiatrowe), inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy dróg, gazyfikacji, niskie podatki od nieruchomości i gruntów, przebudowa i modernizacja ulic i ciągów komunikacji pieszej, rowerowej, rozbudowa infrastruktury turystycznej, zwłaszcza wodnej, port w Kamieniu z  możliwością  rozładunku i załadunku towarów z barek, stacja kolejowa w Kamieniu Pomorskim, połączenie ze Szczecinem, możliwość rozładunku towarów, uzdrowisko proponujące zabiegi uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, znane w Europie i na całym świecie imprezy kulturalne: odbywający się od 40 lat Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej  i Kameralnej.

Gmina Dziwnów o powierzchni 38 km2 i liczbą mieszkańców ok. 4100 osób, a w jej skład  wchodzą jeszcze trzy inne miejscowości: Międzywodzie, Dziwnówek i Łukęcin - każda z nich jest sama w sobie turystyczną atrakcją. Dziwnów należy do atrakcyjnych turystycznie regionów ze względu na warunki plażowania 
i uzdrowiskowy charakter. Wśród atrakcji inwestycyjnych terenu gminy zaliczyć można rozbudowę infrastruktury komunalnej, oczyszczalnię ścieków, modernizację 
i rozbudowywanie obiektów kulturalno-sportowych, gazyfikację i kanalizację wszystkich miejscowości na terenie gminy, przebudowę i modernizację ulic i ciągów komunikacji pieszej, rowerowej, a także uwzględniającej osoby niepełnosprawne, rozbudowę infrastruktury turystycznej, zwłaszcza wodnej, port morski, ośrodki rehabilitacyjne, nabrzeże ujścia rzeki Dziwny jako jeden z nielicznych w Polsce zwodzony most na rzece Dziwnie oraz odbywający się w Dziwnowie Festiwal Gwiazd Sportu.

Powierzchnia Gminy Golczewo  to  17.539 ha, a liczba mieszkańców to ok. 6100. Gmina Golczewo położona jest w północnej części woj. zachodniopomorskiego. W skład gminy wchodzi jedno osiedle Golczewo i 12 sołectw. 
O atrakcyjności gminy stanowi klimat, charakteryzujący się łagodnymi zimami i suchymi latami, wyjątkowe położenie przy krańcu Puszczy Goleniowskiej, między dwoma jeziorami - Szczucze i Okonie - oraz ukształtowanie terenu. Głównymi dziedzinami gospodarki regionu jest rolnictwo, leśnictwo oraz turystyka i rekreacja. Okolice Golczewa posiadają dużą obfitość cennych obiektów przyrodniczych. Walory przyrodnicze kwalifikują ten obszar do rozwoju turystyki. Gęsta sieć dróg oraz specyficzne ukształtowanie terenu czynią go potencjalnym obiektem zainteresowania dla kolarstwa. Wyznaczone szlaki turystyczne sprzyjają organizowaniu pieszych wędrówek. Atutem turystycznym gminy jest także bliskość wybrzeża Bałtyku. Baza noclegowa w Golczewie to liczne miejsca w kwaterach agroturystycznych oraz hotel .Zasoby naturalne gminy to  wapienie i margle, torfy i grytie oraz kreda pojeziorna. Przemysł związany jest głównie z przerobem drewna, produkcją resorów i przetwórstwem owocowo-warzywnym. Mocne strony Gminy Golczewo to przede wszystkim bardzo dobra sieć dróg wojewódzkich 
i dostępność do dróg krajowych nr 3 i 6 (około 18 km), przez Golczewo biegnie droga wojewódzka nr 108 (Świnoujście- Płoty), Port lotniczy Goleniów 35 km, port i baza promów Świnoujście 55 km od Golczewa, bezpośrednie zaplecze gmin nadmorskich Dziwnów i Rewal, stacja kolejowa Wysoka Kamieńska na terenie gminy, a także duży potencjał wykwalifikowanej siły roboczej.

Gmina Międzyzdroje to znany kurort nazywany "perłą Bałtyku", którego powierzchnia liczy 117,17 km˛ w tym 10.937 ha zajmuje Park Woliński. Gminę zamieszkuje ok. 6500 osób, w tym miasto 5500. Międzyzdroje to miasto leżące na wyspie Wolin nad Morzem Bałtyckim, a otoczone jest  lasami Wolińskiego Parku Narodowego. Posiada korzystny mikroklimat, na który wpływ wywierają wody Zatoki Pomorskiej 
i Bałtyku. W pobliżu Międzyzdrojów znajduje się pokazowy rezerwat żubrów, w sezonie odwiedza go kilkadziesiąt tysięcy osób. Atrakcją turystyczną jest również  Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. W Wapnicy znajduje się unikatowe jezioro Turkusowe, którego kolor kształtuje węglan wapnia. Charakteryzujące gminę inwestycje to inwestycje komunalne: oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja, rozwój infrastruktury: poprawa jakości 
i rozbudowa dróg, molo jedno z najdłuższych w Polsce, z możliwością dobijania jednostek morskich oraz atrakcje turystyczne takie jak liczne imprezy kulturalne np. Festiwal Gwiazd oraz najlepiej rozbudowana baza noclegowa przyciągająca największą liczbę turystów, Park Sportu i Wypoczynku im. Olimpijczyków W. Komara i T. Ślusarskiego, Stadion Miejski w Międzyzdrojach.

Miasto Wolin liczy ok. 5000 mieszkańców i spełnia rolę ośrodka administracyjnego, handlowego i usługowego w Gminie Wolin. W gminie mieszka ponad 12.000 mieszkańców trudniących się głównie handlem, usługami i obsługą turystów. Wolin to wyspa  położona  pomiędzy Zalewem Szczecińskim, a Morzem Bałtyckim. Miejscowości turystyczne na terenie gminy to Wisełka, Świętoujście, a także Piaski 
i Kołczewo – miejscowość golfowa z klubem, który to obiekt zyskał dużą renomę zarówno w kraju jak i za granicą. Przez wyspę Wolin przebiega międzynarodowa droga samochodowa szybkiego ruchu A3: Świnoujście - Wolin - Szczecin - Praga. Z racji bogatej historii o Wolinie mówi się "miasto Wikingów" dlatego sławny stał się organizowany latem Festiwal Wikingów, na który zjeżdżają z całego świata grupy uczestników w strojach z tamtej epoki rywalizując ze sobą w licznych turniejach. Muzeum Regionalne w Wolinie posiada wiele eksponatów dotyczących plemienia Wolinian. Atrakcję stanowi znaleziona przez archeologów figurka słowiańskiego boga z czteroma twarzami: Światowita. Wolin to ziemia bogato obdarowana przez naturę, wspaniała przyroda i Woliński Park Narodowy ze szlakami turystycznymi, jeziorami, leśną zwierzyną. Wyjątkowe położenie gminy  (Zalew Szczeciński, Woliński Park Narodowy, Bałtyk) oraz walory przyrodnicze i stan środowiska naturalnego sprawiają, że to region o ogromnych możliwościach usług turystycznych i rekreacyjnych: Woliński Park Narodowy, liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, rozmaitość flory i fauny: rzadkie okazy roślin (przelot nadmorski, lepiężnik, rokitnik, podbiał, fiolek trójbarwny), owadów, ptactwa (bielik, puchacz, płomykówka, myszołów, bocian biały, jastrzębie, orliki krzykliwe w Zagrodzie Pokazowej Żubrów WPN) oraz ssaków (żubr, borsuk, kuna, łasica, gronostaj, piżmak, wydra, foka szara, wydra) i innych zwierząt (ślimak tzw. Świdrzyk, piaskołaz, omułek), nadająca się pod inwestycje związane z edukację ekologiczną  i turystykę pieszą (trzy znakowane szlaki piesze o łącznej długości 45 km). Gminę charakteryzują liczne tereny nadające się pod turystykę i rekreację: pola golfowe, inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy dróg dojazdowych, oczyszczalni ścieków, gazyfikacji, most zwodzony, Odbywający się w Wolinie Festiwal Wikingów oraz inwestycje związanie z rozbudową infrastruktury turystycznej, zwłaszcza wodnej - Zalew Szczeciński, nabrzeże w Wolinie.

Gmina Świerzno położona jest w północnej części woj. szczecińskiego w odległości 3 km od morza na Równinie Gryfickiej. Jej powierzchnia to 140,2 km˛, 
a liczba mieszkańców około 4200. Gmina posiada typowo rolniczy charakter. Usytuowanie terenu blisko morza stwarza duże możliwości rozwoju agroturystyki. 
W gminie napotkać można dużą liczbę zabytków i pomników przyrody. Na terenie gminy Świerzno działa wiele podmiotów gospodarczych głównie związanych z rolnictwem. Największe miejscowości gminy - Świerzno, Stuchowo, Gostyń Szczeciński są w pełni skanalizowane i posiadają oczyszczalnie ścieków. Wśród mocnych stron gminy wyróżnić można liczne użytki nadające się pod uprawę ekologiczną, liczne pomniki przyrody, zespoły przyrodnicze, bogactwo zasobów flory i fauny, wiele zabytków architektonicznych: kościoły, pałace, dworki, inwestycje z zakresu modernizacji  i rozbudowy dróg dojazdowych, oczyszczalni ścieków, gazyfikacji, trwająca modernizacja gospodarstw w celu przygotowania ich pod agroturystykę oraz grunty i działki nadające się do wykorzystania i nowych inwestycji.

## LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA

Powierzchnia Powiatu Kamieńskiego wynosi ok. 1006,65 km2, liczba ludności na dzień 31 XII 2004r. wynosiła 47 929, w tym 23 485 mężczyzn i 24 444 kobiet. Na 1 km2 przypada zatem 48 mieszkańców.

Szczegółowe informacje prezentuje tabela:

| Gmina | Powierzchnia |  | Liczba ludności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | % | os. | % |
| Dziwnów | 37,91 | 3,8 | 4196 | 8,76 |
| Golczewo | 175,39 | 17,4 | 6077 | 12,68 |
| Kamień Pomorski | 208,53 | 20,8 | 14496 | 30,24 |
| Międzyzdroje | 117,17 | 11,7 | 6507 | 13,57 |
| Świerzno | 140,20 | 13,9 | 4215 | 8,79 |
| Wolin | 327,45 | 32,4 | 12438 | 25,96 |
| powiat kamieński | 1006,65 | 100 | 47 929 | 100 |

Tabela 1. Powierzchnia i ludność Powiatu Kamieńskiego ( Urząd Statystyczny w Szczecinie)

## ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Powiat Kamieński położony jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Posiada korzystne położenie geograficzne, na krzyżujących się ważnych szlakach komunikacyjnych. Od zachodu graniczy z Powiatem Grodzkim Świnoujście oraz poprzez Zalew Szczeciński z Powiatem Polickim, od południa 
z Powiatem Goleniowskim, a od wschodu z Powiatem Gryfickim, północną granicę Powiatu Kamieńskiego wyznacza Morze Bałtyckie.

Pod względem fizyczno-geograficznym, Powiat Kamieński położony jest na obszarze należącym do regionu:

- prowincji: Niż Środkowoeuropejski,

- podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie,

- makroregionu: Pobrzeże Szczecińskie,

- mezoregionu: Wolin, Uznam, Równina Gryficka, Równina Goleniowska, Wybrzeże Trzebiatowskie.

Ziemia Kamieńska charakteryzuje się najwyższym w kraju wybrzeżem klifowym, 
z szerokimi piaszczystymi plażami, łączy się z wodami Zalewu Szczecińskiego. Obszary prawnie chronione, posiadające dużą wartość przyrodniczą zajmują 9615,9 ha, co daje 9,6% powierzchni powiatu. Większość zajmowana jest przez Woliński Park Narodowy.  Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, który powstał na najpiękniejszej i najstarszej części wyspy Wolin znajduje się wiele lasów oraz polodowcowych jezior. Obecność tych walorów pozwala na rozwój różnorodnych form wypoczynku, w tym agroturystyki  i turystyki kwalifikowanej. Ponadto na terenie powiatu zarejestrowano ogółem 103 pomniki przyrody. Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 27685,6 ha, co 27,1% lesistości powiatu. Obszar Powiatu Kamieńskiego jest miejscem o wysokich walorach historycznych i krajobrazowych (Wolin, Kamień Pomorski). Niezdegradowane i czyste tereny rolne stanowią podstawę upraw ekologicznych. Użytki rolne na terenie powiatu wynoszą ogółem 42,1%.

Najważniejsze rzeki powiatu:

- Dziwna,

- Wołczenica,

- Grzybnica,

- Świniec,

- Wołcza,

- Niemica,

- Stawna,

- Wołczka,

- Stuchowska Struga.

Najważniejsze jeziora powiatu:

- Szczucze,

- Okonie,

- Czajcze,

- Gardno,

- Rabięż,

- Warnowskie,

- Wrzosowskie,

- Martwe,

- Koprowo,

- Ostrowo,

- Śniatowskie.

Lasy na terenie powiatu charakteryzują się cennym drzewostanem, zbliżonym charakterem do lasów naturalnych. Na terenie powiatu występują siedliska boru bażynowego, bory mieszane, olesy, lasy łęgowe. W drzewostanie dominuje sosna, dąb, świerk, buk, olcha. Ponadto, na terenie powiatu występują liczne tereny zieleni. Reprezentowane są głównie przez zespoły parkowe i parkowo-pałacowe z drzewami pomnikowymi i starodrzewem.

Na terenie Powiatu Kamieńskiego zaewidencjonowano 21 obszarowych form ochrony przyrody oraz 79 pomników przyrody. Są to: park narodowy (1), rezerwaty przyrody (8), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (4), użytki ekologiczne (8), pomniki przyrody (101) oraz park narodowy: Woliński Park Narodowy i rezerwaty: R-I rezerwat faunistyczny Łuniewo (gmina Wolin), 6 rezerwatów na terenie WPN (gmina Międzyzdroje), Bagna Rozwarowskie, rezerwat faunistyczny (gmina Kamień Pomorski, częściowo gmina Wolin), rezerwat florystyczny Golczewskie Uroczysko (gmina Golczewo).

## TURYSTYKA

Region Ziemi Kamieńskiej uznawany jest w turystyce jako przepiękny, niepowtarzalny zakątek. Specyficzne położenie w przestrzeni przyrodniczo-geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko-lądowego Wolińskiego Parku Narodowego i Puszczy Goleniowskiej jest niewątpliwym atutem powiatu Kamieńskiego. Takie położenie powiatu powoduje, że bardzo dobrze rozwija się tutaj turystyka, która spełnia bardzo ważną funkcję. Obszar wyspy Wolin należy do najpiękniejszych miejsc w Polsce - znajdują są tu  lasy, jeziora i rzeki pełne ptactwa wodnego i ryb. Gmina Międzyzdroje granicząca z lasami Wolińskiego Parku Narodowego jest kurortem o międzynarodowej sławie. Corocznie latem do Międzyzdrojów przyjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, ze względu na czystość wody w Zatoce Pomorskiej, mikroklimat niezwykle korzystny dla organizmu, piękną i dziką przyrodę, w Wolińskim Parku Narodowym na lasy będące siedzibą rzadkich okazów ptaków, ssaków (żubry - światowa rzadkość) i owadów. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora polodowcowe: Jezioro Turkusowe (Wapnica, gm. Międzyzdroje). Turyści wypoczywający w powiecie korzystają z zasobów przyrodniczych, a w szczególności 
z wodnych uprawiając żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing,  pływanie na nartach wodnych.

Na turystykę wpływa klimat powiatu, który pod względem klimatycznym należy do Dzielnicy Bałtyckiej. Zaznacza się tu silnie wpływ morski: wilgotność powietrza, długotrwałość zim, amplituda temperatur. Jak wynika z danych stacji meteorologicznej 
w Kamieniu Pomorskim, średnia roczna temperatur na tym obszarze waha się w granicach 7-8,3°C. Najcieplejszy miesiąc to sierpień, a najchłodniejszy – styczeń. Temperatura maksymalna mieści się w granicach 32,1° do 33,1°C, a minimalna od -18,6° do -19,2°C. Roczna suma opadów na terenie powiatu waha się w granicach 550-650 mm. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni. Wiatry wieją najczęściej z kierunku płd.-zach. 
i płn.-zach.

Turyści oprócz kąpieli powietrznych, słonecznych i wodnych  skorzystają z zabiegów proponowanych przez uzdrowisko w Kamieniu Pomorskim. "Uzdrowisko Kamień Pomorski" w procesie leczniczym i rehabilitacyjnym wykorzystuje naturalne, unikalne surowce lecznicze w postaci solanki jodkowo-bromkowo-chlorkowej oraz bogatych złóż borowinowych. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób narządów ruchu, chorób krążenia oraz schorzeń górnych dróg oddechowych. Posiada basen solankowo-rehabilitacyjny. Działalność lecznicza prowadzona jest w Szpitalach Uzdrowiskowych "Mieszko" i "Dąbrówka" w Kamieniu Pomorskim oraz w ośrodkach sanatoryjno-wczasowych nad morzem w Międzywodziu, Łukęcinie i Pogorzelicy. W ramach kompleksu zabiegowego wykonuje się zabiegi: balneologiczne z wykorzystaniem naturalnych surowców- solanki i borowiny, wodolecznicze - hydroterapia - leczenie wodą (bicz szkockie), kinezyterapeutyczne - masaże suche, ćwiczenia bierne i czynne, fizykoterapeutyczne - okłady parafinowe, ultradźwięki, galwanizacje, elektrostymulacje.

Rozmieszczenie bazy noclegowej turystyki w województwie zachodniopomorskim jest ściśle związane z położeniem względem pasa nadmorskiego oraz z wielkością aglomeracji. Najwięcej obiektów noclegowych turystyki było w powiecie kamieńskim – 152 obiekty. W województwie odnotowano również największą liczbę turystów korzystających  Natomiast najwięcej turystów korzystających z noclegów odnotowano w Szczecinie (368,1 tys.) oraz w powiatach kołobrzeskim (295,6 tys.) i kamieńskim (225,5 tys.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie Kamieńskim w 2005r. wyniósł ponad 43%

Walory Powiatu Kamieńskiego pozwalają na rozwój różnorodnych form wypoczynku, w tym turystyki pieszej, rowerowej, konnej (Wrzosowo), żeglarskiej (Kamień Pomorski, Dziwnów), gry w golfa (Kołczewo), agroturystyki (Wolin, Golczewo, Wrzosowo), łowiectwa czy wędkarstwa. Sprzyjają temu liczne szlaki turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Powiat liczy sobie dużo ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz rozwiniętej bazy gastronomicznej.  W porównaniu z innymi powiatami leżącymi w granicach województwa zachodniopomorskiego, powiat kamieński dysponuje drugą, co do wielkości po powiecie gryfickim liczbą miejsc noclegowych. Według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2002r. w Powiecie Kamieńskim znajdowało się 170 obiektów noclegowych z łączną liczbą 21 436 miejsc noclegowych, w tym 6 463 całorocznych. Nadmorskie gminy  Dziwnów i Międzyzdroje dysponują największą w powiecie bazą noclegową, łącznie około 19 250 miejsc. Gminy te odwiedza też najwyższa liczba turystów, co wynika z ich atrakcyjnego położenia i bogatego zaplecza turystyczno-rekreacyjnego.

Tabela 2. Liczba miejsc noclegowych w gminach Powiatu Kamieńskiego (2002r.)
sporządzony na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Z roku na rok poprawia się standard obiektów wypoczynkowych na terenie powiatu, a co za tym idzie wzrasta zainteresowanie bogatą ofertą turystyczną. Baza noclegowa jest dobrze rozbudowana począwszy od pól namiotowych ,campingowych, po kwatery prywatne, pensjonaty, hotele, ośrodki wczasowe, kompleksy sanatoryjno-rehabilitacyjne.

| Gminy |  | Miejsca noclegowe |  | Korzystający z noclegów |  | Udzielone noclegi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obiekty | ogółem | całoroczne | ogółem | zagraniczni | ogółem | zagraniczni |
| Golczewo | 1 | 6 | - | 104 | 46 | 1415 | 359 |
| Kamień Pomorski | 11 | 936 | 169 | 5445 | 1237 | 17456 | 3326 |
| Międzyzdroje | 53 | 7194 | 3140 | 97445 | 15891 | 518074 | 57905 |
| Wolin | 15 | 1247 | 188 | 9439 | 2319 | 53172 | 5539 |
| Dziwnów | 90 | 12055 | 2966 | 79248 | 4649 | 790150 | 38179 |
| Świerzno | - | - | - | - | - | - | - |

Tabela 3. Stan bazy noclegowej w roku 2002r. w powiecie kamieńskim według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Według danych statystycznych w powiecie znajdowało się 170 obiektów noclegowych z łączną liczbą 21 436 miejsc noclegowych, w tym 6 463 całorocznych. 
W roku 2002 udzielono 1 380 267 noclegów, w tym 105 308 turystom zagranicznym. Jednocześnie należy zauważyć, że gmina Dziwnów oraz gmina Międzyzdroje pozostają najpopularniejszymi gminami powiatu kamieńskiego pod względem liczby turystów.

## ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Komunikacja  drogowa na terenie powiatu

Przez teren Powiatu Kamieńskiego przebiega droga krajowa nr 3 (DK-3), relacji Świnoujście - Szczecin - Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra - Lubin - Legnica - Bolków - Jelenia Góra - Jakuszyce - Granica Państwa. Droga krajowa nr 3 jest drogą międzynarodową, prowadzącą do portu w Świnoujściu i stanowi jego połączenie z portem w Szczecinie oraz siecią dróg krajowych. W celu umożliwienia właściwej komunikacji Świnoujścia z resztą kraju zaprojektowano takie przystosowanie drogi, aby spełniała ona parametry drogi ekspresowej o ruchu bardzo ciężkim.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Powiecie Kamieńskim drogi publiczne powiatowe o twardej nawierzchni liczyły na dzień 31 XII 2004 r. 283,8 km. , w tym o nawierzchni ulepszonej – 265 km.

Gmina Wolin - gminę obsługują następujące drogi:

- droga krajowa nr 3 (długość w obszarze gminy około 24,5 km),

- drogi wojewódzkie:102,107,108 (długość w obszarze gminy około 15,7 km),

- drogi powiatowe (około 96 km),

- drogi gminne (około 57 km) – w tym nawierzchni twardej około 3 %),

- drogi lokalne.

Gmina Golczewo - podstawowy układ drogowy oparty jest o drogi wojewódzkie nr 106 
i 108.  Droga wojewódzka nr 106 Rzewnowo-Golczewo-Nowogard stanowi główną oś komunikacyjną gminy. Podstawową rolę w przejazdach na kierunku wschód–zachód pełni droga wojewódzka nr 108 Parłówko-Golczewo–Płoty, spinająca drogi krajowe nr 3 i nr 6. Główne połączenie w kierunku na Szczecin stanowi droga powiatowa nr 0039Z Golczewo-Włodzisław-Przybiernów.

Gmina Międzyzdroje - przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 3 oraz droga wojewódzka nr 102. Przy drodze zlokalizowane są 3 parkingi turystyczne, jeden przy szlaku do rezerwatu pokazowego żubrów i dwa przy dojściu do punktu widokowego.  
W gminie jest dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych.

Gmina Dziwnów - podstawowy układ drogowy tworzą drogi wojewódzkie: 102 i 103 oraz drogi powiatowe relacji: Międzywodzie–Wolin, Łukęcin–Strzeżewo.

Gmina Kamień Pomorski

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 102,106, 107:

- droga nr 102: Międzyzdroje- Kamień Pomorski – Kołobrzeg,

- droga nr 106: Rzewnowo- Golczewo,

- droga nr 107: Kamień Pomorski – Parłówko.

Siec dróg wojewódzkich uzupełniają drogi powiatowe i gminne.

Gmina Świerzno

Gmina Świerzno leży poza układem dróg krajowych. Przez obszar gminy, ani w jej najbliższym sąsiedztwie, nie przebiegają żadne linie kolejowe.

Mimo to dość dobrze rozwinięty układ dróg wojewódzkich i powiatowych umożliwia łatwe skomunikowanie poszczególnych miejscowości na obszarze gminy oraz zapewnia sprawną obsługę głównych kierunków przemieszczeń, wiążących gminę z powiatem, siedzibą województwa i sąsiednimi gminami.

Powiązania gminy w kierunku wschodnim i zachodnim zapewnia droga wojewódzka nr 103 (Kamień Pomorski – Trzebiatów).

Istotną rolę w powiązaniach zewnętrznych na tym kierunku spełnia także droga wojewódzka nr 102 (Międzyzdroje – Kołobrzeg), przebiegająca wzdłuż północnej granicy gminy.

Powiązania gminy z południowymi gminami zapewnia droga wojewódzka nr 105 (Świerzno–Brojce–Rzesznikowo), wiążąca jednocześnie gminę z drogą krajową nr 6 Szczecin–Koszalin–Gdańsk.

Transport kolejowy na terenie powiatu

Przez  teren Powiatu Kamieńskiego przechodzi linia kolejowa o symbolu E - 59, która  zapewnia przewozy pasażerskie oraz towarowe .

Powyższa linia przechodzi przez gminę Wolin oraz Międzyzdroje.

W gminie Wolin znajdują się punkty przeładunkowe znajdujące się w Recławiu 
i Warnowie oraz przystanki w Ładzinie, Mokrzycy Wielkiej, Wolinie, Troszynie, Parłówku.

Linia zapewnia także obsługę kolejową portu i bazy promów morskich w Świnoujściu.

Połączenia kolejowe posiada również gmina Kamień Pomorski i gmina Golczewo (linia pasażerska Szczecin–Dąbie-Świnoujście oraz linia lokalna Kamień Pomorski-Wysoka Kamieńska).

Transport wodny na terenie powiatu

Rzeka Dziwna przechodzi w morski tor wodny, łączący Zalew Kamieński z Zalewem Szczecińskim, natomiast przez Zalew Szczeciński przechodzi morski tor wodny, łączący Szczecin ze Świnoujściem.

Do portu w Wolinie prowadza dwa tory podejściowe: północny i południowy.

W rejonie portu rybackiego w Wolinie istnieje obrotnica o średnicy 200 m przy głębokości 3,5 m.  Wolin zaliczany jest do małych portów – posiada dwa nadbrzeża przeładunkowe. Do portu w Dziwnowie prowadzą dwa tory: tor wodny północny i tor wodny południowy - prowadzi cieśnina Dziwny do Kamienia Pomorskiego.

Komunikacja wodna na terenie gminy Międzyzdroje odbywa się torami wodnymi do portu w Zalesiu. Ponadto na wodach Zalewu Szczecińskiego i  Zalewu Kamieńskiego odbywa się swobodna żegluga jachtów  i łodzi rybackich.

Gospodarka wodno-ściekowa. Stan sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków na terenie Powiatu Kamieńskiego

Na terenie Powiatu Kamieńskiego system zaopatrzenia w wodę jest dobrze rozwinięty. Większość potrzeb w tym zakresie pokrywają podziemne ujęcia wody. Stopień zwodociągowania na terenie gmin Powiatu Kamieńskiego wynosi średnio 85%. We wszystkich gminach znajdują się Stacje Uzdatniania Wody (SUW). W większości przypadków wymagają one modernizacji, w celu dostosowania wody do norm jakościowych. Część ujęć wody na terenie powiatu posiada uregulowaną sytuację formalno–prawną (pozwolenia wodno-prawne, bez utworzonych stref ochronnych). Tendencją rozwojową jest tworzenie scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę.

Nieuporządkowane usuwanie ścieków z domostw i obiektów gospodarki,  najczęściej w pobliżu miejsca wytwarzania, zagraża poważnie jakości wód. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej, w tym budowa systemów kanalizacji, powiązanych z oczyszczalniami ścieków, jest jednym z priorytetowych zadań dla gmin Powiatu Kamieńskiego, do roku 2008.  Wszystkie gminy powiatu borykają się  z problemem braku kanalizacji na terenach wiejskich. Na terenach wiejskich brak jest także innych nowoczesnych rozwiązań. Zamiast przydomowych oczyszczalni, odbiornikami ścieków są nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, które stanowią zagrożenie dla wód gruntowych. W niektórych przypadkach, gospodarstwa domowe nie posiadają również zbiorników bezodpływowych. Gmina Kamień Pomorski skanalizowana jest 
w 47,8%. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 18,3 km.  Ilość ścieków komunalnych, wytwarzanych w gminie, na 1 mieszkańca wynosi 36,4 m3/rok. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szacowana jest na 712. Na terenie gminy zinwentaryzowano 720 zbiorników bezodpływowych (szamba).

Na terenie miasta Kamień Pomorski eksploatowane jest ujęcie wody składające się 
z 15 studni. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych wynoszą  91 m3/h.  Na terenie Rarwina eksploatowane są dwie studnie głębinowe z utworu czwartorzędowego o zatwierdzonych zasobach 85 m3/h. 
W Strzeżewie, w granicach administracyjnych gminy eksploatowane jest ujęcie wody dla gminy Dziwnów, stanowiące własność tamtej gminy. Miasto zaopatrywane jest w wodę 
z dwóch ujęć wodociągowych. Produkcja wody waha się w granicach 1.800 m3/d.

Gmina Wolin należy do Związku Gmin Wyspy Wolin. Jednym z celów działania tego Związku jest prowadzenie wspólnej gospodarki wodnej. Na terenie gminy zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych GWZP nr 102. Zwodociągowanie gminy szacowane jest na 80%. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca wynosi 36,6 m3/rok. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 400 sztuk. Na terenie gminy funkcjonuje 14+1 ujęć wody. Ich wydajność ma tendencje malejące i szacowana jest na 100m3/h. Długość sieci wodociągowej wynosi 72,6 km. Gmina zaopatrywana jest z wodociągów grupowych i zbiorowych.   Gmina Wolin należy do Związku Gmin Wyspy Wolin, gdzie jednym z celów działania jest prowadzenie wspólnej gospodarki ściekowej. Głównym problemem gminy jest brak kanalizacji większości obszaru gminy i miasta, a także brak oczyszczalni ścieków.  Stopniowo eliminowane są punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń gleb ściekami bytowymi (likwidacja szamb, budowa szczelnych systemów kanalizacji). W wyniku inwestycji, związanych z gospodarką ściekową (budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji) nastąpiła poprawa stanu wód -odbiorników ścieków oraz wód gruntowych, które były zanieczyszczane ściekami.  Gmina Wolin skanalizowana jest w 30%.  Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 33 km.  Liczba przyłączy kanalizacyjnych szacowana jest na 574.

Gmina Golczewo należy do obszaru o wysokim stopniu scentralizowanego zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowych. Z wodociągu korzysta 99% mieszkańców. Długość sieci wodociągowej wynosi 58,8 km. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca wynosi 63,7 m3/rok. Źródło zaopatrzenia stanowią wody podziemne. Eksploatacja wód podziemnych prowadzona jest na ujęciach sześciu wodociągów grupowych oraz wodociągu zbiorowego. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 11,2 km, z czego 10,8 km w samym mieście Golczewo. Wynika to z faktu, że skanalizowane są tylko dwie miejscowości gminy: Golczewo i Wysoka Kamieńska. Obydwie te miejscowości posiadają oczyszczalnie ścieków.

Gmina Dziwnów należy do Związku Gmin Wyspy Wolin. Jednym z zadań Związku jest wspólne prowadzenie gospodarki wodnej. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 31,4 km. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca wynosi 42,1 m3/rok. Trzy miejscowości gminy: Międzywodzie, Dziwnów i Dziwnówek zaopatrywane są w wodę z wodociągu grupowego, bazującego na ujęciu w Strzeżewie (znajdującego się w gminie Kamień Pomorski), którego łączne zasoby wynoszą 6.528 m3/h.  Gmina Dziwnów należy do Związku Gmin Wyspy Wolin. Jednym z celów działania tego Związku jest prowadzenie wspólnej gospodarki ściekowej. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 25,2 km. Gmina obsługiwana jest przez dwie oczyszczalnie komunalne.

Gmina Międzyzdroje, podobnie jak gminy Dziwnów i Wolin, należy do Związku Gmin Wyspy Wolin. Jednym z celów Związku jest prowadzenie wspólnej gospodarki wodnej. Zwodociągowanie gminy szacowane jest na 80%. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca wynosi 48 m3/rok. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi około 700 sztuk. Na terenie gminy funkcjonują 3 ujęcia wodne. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 27 km.  Gmina Międzyzdroje razem z gminami Dziwnów i Wolin prowadzi wspólną gospodarkę ściekową w ramach działalności Związku Gmin Wyspy Wolin. Gmina Międzyzdroje skanalizowana jest w 70%. Brak kanalizacji występuje głównie poza obszarem miasta. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 45 km. Ilość przyłączy kanalizacyjnych szacowana jest na 600. Na terenie gminy zinwentaryzowano 100 zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz 1 przydomową oczyszczalnię ścieków.

Gmina Świerzno na obszarze gminy Świerzno źródło wody pitnej stanowią wyłącznie ujęcia wód podziemnych. Obecnie gmina Świerzno posiada dobrze rozbudowany układ wodociągów, obejmujący w 98% całą gminę. Stan zapotrzebowania w wodę na terenie gminy jest zadowalający i uporządkowany. Z ogólnej liczby 23 miejscowości i koloni, z wodociągów korzysta 21 miejscowości, które zasilane są  z wodociągów grupowych, wiejskich, spółdzielczych.  Gmina zaopatrywana jest z 10 ujęć wody.  Długość sieci wodociągowej wynosi 55,5 km. Łączna wydajność ujęć wody na terenie gminy wynosi 175,7 m3/h. Zużycie wody do celów konsumpcyjnych  na 1 mieszkańca wynosi 43,3 m3/rok. Gmina skanalizowana jest w 56 %.  Długość sieci kanalizacyjne wynosi 10,5 km. Urządzenia kanalizacyjne funkcjonują w miejscowościach: Świerzno, Stuchowo, Kępica, Starza, Gostyń.  Ścieki z miejscowości Świerzno odprowadzane są na oczyszczalnię w Świerznie.

Zaopatrzenie w gaz

- Stopień gazyfikacji Powiatu Kamieńskiego jest niezadowalający. Rozwój gazyfikacji, zwłaszcza dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło, w istotny sposób wpływa na jakość powietrza. Przez wyspę Wolin przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Wolin- Świnoujście o średnicy 300 mm z gazem wysokometanowym GZ 50. Na terenie gminy Wolin gazyfikacją przewodową objęte jest miasto Wolin oraz południowa część gminy (miejscowości: Skoszewo, Koniewo, Zagórze, Wiejkowo). W mieście Wolin zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia, o przepustowości, wynoszącej 1600 m3/h oraz stacja redukcyjno-pomiarowa II-go stopnia, zasilająca sieć gazową niskiego ciśnienia, obsługująca mieszkańców miasta. Gazyfikacją przewodową objęte jest również miasto Międzyzdroje, a także część gminy Świerzno. Na terenie gminy Świerzno zaopatrzeniem  w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia objęte są miejscowości: Gostyń, Gostyniec, Świerzno, Stuchowo, Sulikowo, Starza, Trzebieradz, Kępica, Ciesław.

- Gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 do gminy doprowadzony jest gazociągiem średniego ciśnienia o średnicy 125 mm z rur PE, z kierunku Pobierowa (Powiat Gryficki, gmina Rewal) do miejscowości Gostyń i dalej do w/w miejscowości rurami o średnicy 125 mm,90 mm i 63mm. Łączna długość gazociągów ś/c przesyłowych na terenie gminy wynosi około 26,6 km. Miasto Kamień Pomorski posiada sieć gazową średnioprężną, która zasilana będzie z projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia. Przewidywana lokalizacja stacji przy ul. Szczecińskiej na granicy miasta. Z miasta Kamień Pomorski został wyprowadzony gazociąg, który będzie zasilał miasto Golczewo.   Pozostałe miejscowości Powiatu Kamieńskiego nie posiadają gazyfikacji przewodowej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

- Na terenie powiatu istnieją trzy stacje GPZ 110/15KV (GPZ-Główny Punkt Zasilania). Są to: Recław, Golczewo, Kamień Pomorski. Zasilanie GPZ Recław 
w przyszłości przewidywane jest liniami napowietrznymi NN-220kV.  Wyspa Wolin zasilana jest ze stacji 110/15 kV Recław, Międzyzdroje,  Świnoport    i Warszów. Pozostałe stacje 110/15 kV są zasilane pętlą linii 110 kV wyprowadzonych z GPZ Recław przebiegającą przez Wyspę Wolin w relacji Recław - Międzyzdroje - Świnoport - Świnoujście - Warszów - Recław. Linie napowietrzne 110 kV są zainstalowane przeważnie jako 1-torowe na słupach stalowych kratowych. Linie 2-torowa występuje na odcinku od GPZ Warszów do GPZ Świnoujście.

- Gmina Kamień zasilana jest z GPZ – Kamień o mocy 2x16 MVA. Stacja 110/15kV Kamień zasilana jest napięciem 110 kV z GPZ Recław i rezerwowana z GPZ Gryfice. Sieć 15 kV zasila, poza gminą Kamień Pomorski, gminy sąsiednie (Dziwnów i zachodnią część gminy Świerzno). Gmina zasilana jest na poziomie 15 kV liniami napowietrznymi, 
a miasto Kamień Pomorski liniami kablowymi. Gmina Kamień Pomorski kwalifikuje się do obszaru o dobrych warunkach zasilania.

- Gmina Wolin zasilana jest ze stacji elektroenergetycznej 110/15 KV Recław 
o mocy 2x16,0 MVA. GPZ Recław współpracuje ze stacjami 110/15 kV w gminach sąsiednich: Przybiernów (Moracz), Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świnoujście. Sieć napowietrzna 15 kV zasila stacje transformatorowe 15/0,4 kV 
w poszczególnych jednostkach osadniczych gminy Wolin oraz częściowo gmin sąsiednich. W mieście Wolin funkcjonuje sieć kablowa (centrum miasta) i na obrzeżach sieć napowietrzna. Większość stacji transformatorowych zasilanych z sieci kablowej pracuje w układzie pierścieniowym, mając możliwość dwustronnego zasilania. W rejonie Wisełki, Kołczewa, Chynowa, Sierosławia długości linii 15 kV przekraczają długości optymalne, 
a obciążenia tych linii są maksymalne. Brak rezerw dotyczy sześciu miejscowości 
w południowej części gminy. W centralnej i południowej części gminy linie posiadają rezerwy przesyłowe. Na terenie gminy zlokalizowano 151 stacji transformatorowych 
15/0, 4 kV (w tym, w mieście Wolin 20). Sieć średniego napięcia na terenie miasta Międzyzdroje jest wykonana przeważnie liniami kablowymi przy równoczesnym stosowaniu stacji transformatorowych 15/0,4kV typu miejskiego. Linie SN tworzą systemy pętlowe. Na obrzeżach miasta i na terenach wiejskich przeważają linie napowietrzne oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV wieżowe i słupowe. Magistralne linie średniego napięcia są wzajemnie powiązane, stwarzając możliwość dwustronnego zasilania. Część miejscowości na terenach wiejskich  zasilanych jest odgałęzieniami od linii magistralnych nieposiadającymi zasilania rezerwowego. Warunki zasilania są dobre. Rozmieszczenie stacji w miejscowościach i stosunek mocy zainstalowanej w stacjach do liczby mieszkańców obsługiwanych jest korzystny.

Gmina Golczewo zasilana jest liniami napowietrznymi wysokiego napięcia 110 kV Recław – Golczewo i Golczewo- Nowogard. Stacja 110/15 kV „Golczewo” zlokalizowana we wschodniej części miasta jest podstawowym źródłem zasilania.

- Gmina Dziwnów zasilana jest na  poziomie średniego napięcia siecią elektroenergetyczną z dwóch kierunków:

- od zachodu z GPZ Recław, przez teren gminy Wolin,

- od południa z PPZ Kamień Pomorski..

- Poszczególne miejscowości zasilane są z napowietrznej sieci 15 kV. Sieć rozprowadzająca energię elektryczną w  miejscowościach wykonana jest jako sieć kablowa. Zachodnia część gminy Świerzno zasilana jest siecią 15 kV z Kamienia Pomorskiego. Pozostała część gminy zasilana jest z GPZ Golczewo. Sieć elektroenergetyczna SN-15 kV napowietrzna, wyprowadzona z powyższych stacji zasila stacje transformatorowe, zlokalizowane we wszystkich miejscowościach gminy, stacje te zasilają odbiorców na niskim napięciu 0,4 kV. Istniejący układ sieci SN-15 kV jest wystarczający dla zasilania podwojonej ilości mieszkańców (bez dużego energochłonnego przemysłu). Przebiegająca w południowej części gminy pomiędzy miejscowościami: Margowo, Chomino, Osiecze, Krzepocin, Ciesław linia napowietrzna 110 kV przechodzi przez gminę tranzytowo z Kamienia Pomorskiego do Gryfic. Obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN -110 kV wynosi 
2 x 20 m.

Gospodarka odpadami

Na terenie powiatu funkcjonują następujące składowiska odpadów:

- Kłęby (gmina Golczewo),

- Chrząstowo (gmina Kamień Pomorski),

- Recław (gmina Wolin),

- Międzywodzie (gmina Dziwnów).

Ponadto funkcjonuje kilka firm obsługujących gospodarkę odpadami na terenie Powiatu Kamieńskiego, które wywożą odpady na składowiska w poszczególnych gminach powiatu.

- Na terenie powiatu, w zależności od rodzaju zabudowy, funkcjonują dwa sposoby zbiórki odpadów:

- w zabudowie jednorodzinnej, rozproszonej – pojemniki jednostkowe, dzierżawione mieszkańcom przez firmę obsługująca dany teren,

- w zabudowie wielorodzinnej, zwartej – pojemniki zbiorcze (kontenery), ustawione w punktach ogólnie dostępnych dla mieszkańców.

System zbiórki odpadów w 99,3% obejmuje odpady komunalne, niesegregowane, ich morfologia zależy od charakteru gminy, z której są odbierane. W przypadku gmin 
o charakterze wiejskim większa jest ilość odpadów opakowaniowych i odpadów po spalaniu paliw stałych, natomiast w gminach miejskich większy jest  procent odpadów organicznych.

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych zajmują się firmy, które uzyskały stosowne decyzje administracyjne na świadczenie tego typu usług tj.:

- firmy prywatne,

- firmy publiczne (przedsiębiorstwa usług komunalnych).

Na terenie powiatu prowadzona jest w niewielkim zakresie selektywna  zbiórka niektórych rodzajów odpadów ( szkło, PET, papier).

Telekomunikacja

Poszczególne gminy obsługiwane są przez lokalne centrale automatyczne. Wyposażenie gmin (zwłaszcza tereny wiejskie) nie jest zadowalające.  Większość centrali wymaga modernizacji. Na wyspie Wolin jest prowadzona modernizacja sieci telekomunikacyjnej. Powiązania międzycentralowe będą realizowane nowowybudowanym kablem światłowodowym relacji Wolin - Wapnica - Międzyzdroje - Świnoujście. W Międzyzdrojach zainstalowano centralę typu 5 ESS o pojemności 2.000 NN z możliwością rozbudowy do 5 - 6 tys. NN.  Gmina  Golczewo obsługiwana jest przez moduł centralny, który zlokalizowany jest w Golczewie oraz pięć węzłów dostępowych centrali cyfrowej Kamień Pomorski : Kozielice, Krętlewo, Mechowo, Upadły i Wysoka Kamieńska. Moduł cyfrowy zlokalizowany w Golczewie oraz szafy dostępowe na terenie gminy połączone są światłowodami w strukturze pierścienia SDH. Gmina Kamień Pomorski posiada dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjną. Obsługiwana jest przez 9 automatycznych centrali telefonicznych, z czego 4 znajdują się w obszarze gminy: Kamień Pomorski, Jarszewo, Górki Pomorskie, Wrzosowo. Obszar gminy Dziwnów obsługiwany jest przez 3 automatyczne centrale telefoniczne zlokalizowane w Dziwnowie, Dziwnówku i Międzywodziu.

Na terenie powiatu rozwinięta jest również sieć telefonii bezprzewodowej.

## GOSPODARKA I SFERA SPOŁECZENA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM NA TERENIE POWIATU KAMIEŃSKIEGO

Instytucje publiczne realizujące zadania publiczne:

Starostwo Powiatowe

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Edukacja

Dane statystyczne dotyczące roku szkolnego 2004/2005  dla Powiatu Kamieńskiego przedstawiają się następująco:

- liczba szkół podstawowych – 21, w tym uczniowie uczęszczający do nich – 167 uczniów i 78 absolwentów

- liczba szkół zawodowych – 1, w której naukę pobierało 82 uczniów, a szkołę ukończyło 9 absolwentów

- liczba gimnazjów dla dzieci i młodzieży – 7, liczba uczniów – 2182, liczba absolwentów – 687

- liczba szkół ponadgimnazjalnych – 5, do których uczęszczało w roku szkolnym 530 uczniów

- liczba ponadgimnazjalnych liceów dla młodzieży – 3, do których uczęszczało 401 uczniów

- liczba ponadpodstawowych średnich szkół zawodowych – 3, liczba uczniów – 222

- liczba techników dla młodzieży – 4, liczba uczniów – 337

- liczba szkół dla dorosłych – 4, w których naukę pobierało 167 uczniów, 
a ukończyło 78 absolwentów

Placówki oświatowe podlegające Wydziałowi Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie, która zajmuje się diagnozą, terapią, doradztwem oraz  działalnością profilaktyczną i informacyjną.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim, który obejmuje kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Kamieńskiego. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W placówce obecnie uczy się 75 uczniów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, na który składają się:

Technikum Hotelarskie

Technikum Ekonomiczne

Technikum Ogrodnicze

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

2 - letnim Studium

Technikum Architektury Krajobrazu

Rolnictwo

Użytkowane grunty powiatu liczące powierzchnię 100 665 ha, w tym:

- użytki rolne: 42 401 ha ( na które składają się grunty orne: 30 933 ha , 
sady: 87 ha  , łąki: 8490 ha i pastwiska: 2892 ha)

- lasy: 27 820 ha

- pozostałe grunty: 30 444 ha.

Leśnictwo

Na terenie całego powiatu na koniec 2004 r. grunty nieleśne zalesione publiczne to 5,1 ha i przeznaczone do zalesienia o powierzchni 154,2 ha będące własnością Lasów Państwowych. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa miały powierzchnię 517,9 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych należąca do osób fizycznych – 267 ha oraz powierzchnia gminna – 123,9 ha. Lasy ochronne ogółem w stosunku go gruntów leśnych zajmowały 0,4 %.

Sytuacja demograficzna

Dane odnośnie ludności zamieszkującej Powiat Kamieński dane statystyczne przedstawiają się następująco:  ludność zamieszkująca Powiat – 47 929 osoby, z czego 
w miastach w stosunku do ogółu zamieszkuje 52,8 % ludności.  Przyrost naturalny w 2004 r. na 1000 ludności wyniósł 0,1, natomiast zgonów – 9,3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym to 10 460 osoby , produkcyjnym – 31 238 osób i poprodukcyjnym – 6 231 osoby.  Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności wyniosło  – 1,3 ( wskaźnik ujemny).

Prognoza ludności w powiecie przedstawia się następująco w kolejnych latach:

2010 – 47,8 tys.

2015 – 47,8 tys.

2020 – 48,1 tys.

2025 – 48,2 tys.

2030 – 48,1 tys.

Kultura i turystyka

W roku 2004 na terenie Powiatu mieściło się 31 placówek bibliotek publicznych, których księgozbiory  liczyły łącznie 318,1 tys. woluminów. W ciągu roku statystycznie korzystało z nich 16 050 czytelników.

Kina stałe liczyły tylko 2 obiekty z 285 miejscami na widowni i w ciągu roku liczba widzów ukształtowała się na poziomie 10,9 tys. widzów.

Natomiast liczba muzeów na terenie powiatu to 3 muzea na koniec 2004 r. liczące 3772 muzealiów, w których odbyło się w roku 7 wystaw, a odwiedziło je 53,2 tys. zwiedzających.

Szlaki rowerowe na terenie Powiatu Kamieńskiego oznakowane przez PTTK:

- Nadmorski Międzynarodowy Szlak Rowerowy R 10 – długość szlaku 252 km.

Świnoujście ( przejście graniczne) – Las Międzyzdrojski – Międzyzdroje – Woliński Park Narodowy – Kołczewo – Międzywodzie – Dziwnów – Pobierowo – Trzęsacz – Pogorzelica – Trzebiatów – Nowielice – Roby – Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg – Ustronie Morskie – Sarbinowo – Chłopy – Mielno – Osieki – Iwięcino – Bukowo Morskie – Żukowo Morskie – Darłowo – Jarosławiec – Łącko – Zaleskie

- Międzynarodowy Szlak „Wokół Zalewu Szczecińskiego”  R 66 ( szlak pętlowy) – długość szlaku po stronie polskiej ok. 200 km

Świnoujście ( przejście graniczne) – Przytór – Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Wolin – Recław – Jarszewko – Stepnica – Kąty - Goleniów - Rórzyca – Kliniska – Załom – Szczecin – Pilchowo – Tanowo – Tatynia – Jasienica – Trzebierz – Nowe Warpno

Szlaki turystyczne:

- Szlak Hanzeatyckich Kupców - wiele miast pomorskich należało także do Hanzy 
i w wielu z nich zachowały się pamiątki tamtych czasów godne odwiedzenia. Do miast Hanzy na Pomorzu należały m.in: Szczecin, Dąbie, Wolin, Kamień Pomorski, Gryfice, Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Sławno, Białogard, Goleniów, Stargard Szczeciński, Gryfino. Wszystkie zabytki w tych miastach, głównie kościoły, ratusze 
i kamienice mieszczańskie, pochodzące z okresu panowania gotyku pamiętają czasy świetności związane z przynależnością do Związku Miast Hanzeatyckich

- - Szlak misji chrystianizacyjnych biskupa Ottona z Bambergu - szlak I misji chrystianizacyjnej na Pomorzu przebiega przez: Stargard Szczeciński (Stargard) – Pyrzyce (Pyritz) (studzienka) -– Kamień Pomorski (Cammin) - Wolin (Wollin) - Szczecin (Stettin) - Gartz (Uznam) - Lubin (Lebbin) – powtórnie Wolin (Wollin) - Cerkwica (Zirkewitz) (studzienka) – Kłodowo (Kladow)  (k/Trzebiatowa) - Kołobrzeg (Kolberg) – Białogard (Belgard)

- Europejski Szlak Cegły Gotyckiej – m.in. Moryń, Chojna, Trzcińsko - Zdrój, Myślibórz, Lipiany, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin, Kamień Pomorski, Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Na terenie Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 XII 2004r. funkcjonowały:

- Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży  
– 2 placówki, w których przebywało 83 wychowanków.

- Szpitale –  1 szpital, w którym przypada 25,9 łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności

- Apteki – 12 aptek, z czego na jedną aptekę przypada 3994 mieszkańców

- Żłobki – 2 placówki , w których przebywało 47 dzieci w ciągu roku

- Zakłady opieki zdrowotnej, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 16 zakładów, w których odbywane jest 18 praktyk lekarskich, z czego na jeden zakład przypada ok. 3000 mieszkańców

- Domy i zakłady pomocy społecznej – 1 zakład

Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Kamieniu Pomorskim w zakresie spraw społecznych i ochrony zdrowia:

      - Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

      - Dom Pomocy Społecznej w Śniadowie

      - Dom Dziecka w Lubinie

      - Dom Dziecka w Wisełce

      - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Bezpieczeństwo publiczne

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim z podległymi komisariatami oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej ( 22 jednostki w miejscowościach: (Jarszewo. Stawno, Kukułowo, Trzebiszewo, Wrzosowo, Dziwnów, Międzywodzie, Golczewo, Kretlewo, Mechowo, Wysoka Kamieńska, Kozielice, Kłęby, Świerzno, Gostyń, Słuchowo, Lubiń, Wolin, Kołczewo, Dargobądź, Ładzin, Skoszewo)  Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Kamieniu Pomorskim 
i Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w  Międzyzdrojach realizują zadania Powiatu z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Ochrona przeciwpowodziowe

Zadanie realizowane przez Powiat poprzez funkcjonowanie zbiornika retencyjnego w Wysokiej Kamieńskiej oraz innych zabezpieczeń w postaci obwałowań terenu wzdłuż rzek i jezior.

Bezrobocie i rynek pracy

Dane statystyczne odnośnie rynku pracy Powiatu Kamieńskiego na dzień 31 XII 2004r. kształtują się następująco, dane podstawowe dotyczące bezrobocia:

- Bezrobotni zarejestrowani – 6139 osób, w tym 3476 kobiet

- Stopa bezrobocia rejestrowanego – 34,8%

- Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku -  1008 osób

- Oferty pracy dla osób bezrobotnych – 1264 oferty w ciągu roku

oraz dane dotyczące osób pracujących :

- Pracujący ogółem – 5224 osoby, w tym 2862 kobiety

- Pracujący w sektorze publicznym – 3382 osoby

- Pracujący w sektorze prywatnym – 1842 osoby

- Pracujący w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, rybactwie – 269 osób

- Pracujący w przemyśle i budownictwie – 935 osób

- Pracujący w sektorze usług rynkowych – 1581 osoby oraz nierynkowych – 2439 osób

Stopa bezrobocie w ciągu roku 2005 kształtowało się w poszczególnych miesiącach na poziomie 
( w %) :

| POWIAT KAMIEŃSKI | Miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I 35,6 | II 35,3 | III 34,7 | IV 33,3 | V 31,5 | VI 29,9 | VII 29,0 | VIII 29,0 | IX 30,7 | X 32,0 | XI 32,9 | XII 33,7 |

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych Gminach Powiatu w ciągu okresu 2002 – 2005:

| Gmina / lata | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamieński | 6109 | 6225 | 6139 | 5926 |
| Dziwnów | 501 | 532 | 517 | 530 |
| Golczewo | 772 | 712 | 703 | 705 |
| Kamień Pomorski | 1932 | 1926 | 1811 | 1738 |
| Międzyzdroje | 601 | 639 | 655 | 612 |
| Świerzno | 727 | 754 | 719 | 672 |
| Wolin | 1576 | 1662 | 1734 | 1669 |

Gospodarka

Podmioty gospodarki narodowej ( bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne ) zarejestrowane w rejestrze REGON na dzień 31 XII 2004 na terenie powiatu to 6416 podmiotów, w tym podmioty z sekcji rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa – 211 podmiotów, z sekcji przemysłu – 338 podmiotów, z sekcji budownictwa – 603 podmioty, handel i naprawy – 1905 podmiotów, hotele i restauracje – 1157 podmiotów, pośrednictwo finansowe – 119 podmiotów, obsługa nieruchomości i firm – 745 podmiotów.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą liczyły 5331 podmiotów, w tym z sekcji przetwórstwa przemysłowego – 274 podmioty, budownictwa – 558 podmiotów, handel i naprawy – 1731 podmiotów, hotele i restauracje – 1050 podmiotów, transport, gospodarka magazynowa i  łączność – 323 podmioty, pośrednictwo finansowe – 115 podmiotów, obsługa nieruchomości i firm – 470 podmiotów.

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Powiatu Kamieńskiego to m.in:

- Katedra w Kamieniu Pomorskim

- budowle w Dziwnowie pochodzące z okresu od końca XIX w. do lat 30. XX w - zabudowa hotelowo-pensjonatowa oraz mieszkalna, w tym willową

- ruiny zamku z pocz. XV w. (wieża cylindryczna), kościół z XV, XIX w., studzienka oraz dom ryglowy z XVIII w. w Golczewie

- dwór z XIX w., park naturalistyczny w Radomiu

- wiatrak holenderski z XIX w. w Kłębach

- kościół gotycki z kamienia z XV w. z drewnianą wieżą w Mechowie

- kościół ryglowy z 1795 r., dwór z XIX w. oraz  park w Niemicy

- neogotycki kościół parafialny pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach

- kościół parafialny p.w. św. Trójcy, ryglówkowy, wzniesiony w 1681 r.,  myśliwski dwór magnacki wybudowany,  oraz kompleks budynków wraz z parkiem 
i  zespołem pałacowym w Świerznie

- kościół gotycki pw. św. Mikołaja w Wolinie

- neogotycki kościół i zespół parkowo-pałacowy w Gostyniu

- neoklasycystyczny, dwukondygnacyjny dwór pochodzi z początku XX w. 
w Jatkach

- dwór z początku XX w. w Kępicy

- neorenesansowy pałac z 1888r. w otulinie parku krajobrazowego w Stuchowie

- Dwór zbudowany na przełomie XVII i XIX w. przylegający do murów miejskich, ratusz neogotycki z 1881 r., budynek poczty neobarokowy z 1900 r., wiatrak holenderski z XIX w. oraz elewator zbożowy zbudowany na początku XX w. 
w Wolinie.

# IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ROZWOJU POWIATU I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Odnosząc się do kierunków rozwoju województwa zachodniopomorskiego zawartych w strategii województwa - Powiat Kamieński planuje dążyć do osiągnięcia celów w nim zawartych.

Główne cele strategii województwa zachodniopomorskiego

  - Województwo Zachodniopomorskie, dzięki swojemu korzystnemu położeniu, pełni rolę ważnego węzła wymiany gospodarczej , kulturalnej 
i naukowej.

  - W 2015 roku jest ono obszarem o dobrej dostępności komunikacyjnej

  - Zachodniopomorskie to region ludzi uczących się.

  - Zachodniopomorskie znajduje się w grupie pionierów cywilizacji informacyjnej w Polsce.

  - Zachodniopomorskie produkty rolno-spożywcze z powodzeniem konkurują na rynku krajowym i międzynarodowym, a obszary wiejskie dzięki skutecznie zrealizowanemu programowi wielofunkcyjnego rozwoju, stały się miejscem produktywnej pracy, atrakcyjnego zamieszkania, a także miejscem wypoczynku dla mieszkańców większych miast.

  - Kształtuje się nowa świadomość regionalna i wzrasta integracja lokalnych społeczności.

Powiat swoje działania będzie skupiał na zaprezentowanych poniżej obszarach. Zostały one określone w trakcie konsultacji społecznych jakie odbyły się

Obszar: Infrastruktura techniczna i społeczna

Identyfikacja problemów

- Niedostateczne parametry istniejącej sieci drogowej i zły stan nawierzchni dróg powiatowych.

- Niedostateczna drożność ciągów komunikacyjnych na skrzyżowaniach dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez powiat.

- Tereny i obiekty powojskowe o znacznym stopniu degradacji technicznej, w tym budowle o charakterze zabytkowym.

- Ograniczony dostęp do infrastruktury turystycznej ze względu na niedostateczną drożność szlaków komunikacyjnych.

- Niedostateczna gazyfikacja powiatu.

- Niska jakość i niedostateczna ilość łączy telekomunikacyjnych.

- Niedostateczna infrastruktura sportowa dla potrzeb powiatowych placówek edukacyjnych.

- Pogarszający się stan techniczny infrastruktury edukacyjnej (w tym biblioteki)

- Niewielki poziom zróżnicowania źródeł pozyskiwania energii elektrycznej 
i cieplnej.

- Zły stan techniczny infrastruktury portowej, szlaków wodnych i falochronów.

Kierunki działań

  - Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych.

  - Kontynuacja zintegrowania rozwoju infrastruktury drogowej z systemem transportowym województwa zachodniopomorskiego.

  - Koordynacja wspólnych działań samorządów terytorialnych na rzecz powstania lokalnego portu lotniczego.

  - Współpraca z gminami w zakresie i restrukturyzacji terenów powojskowych 
i poprzemysłowych.

  - Termomodernizacja budynków szkolnych i powiatowych placówek oświatowych.

  - Koordynacja działań w zakresie rozbudowy sieci gazowych i urządzeń energetycznych zasilających podmioty i mieszkańców powiatu w energią elektryczną i gaz.

  - Wspieranie gmin w rozwoju alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

  - Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za stan infrastruktury portowej 
i szlaków wodnych oraz przeciwpowodziowej.

Obszar: Edukacja i rynek pracy

Identyfikacja problemów

- Wysoki wskaźnik bezrobocia

- Duże zróżnicowanie sezonowego poziomu bezrobocia.

- Duży udział kobiet w strukturze osób bezrobotnych.

- Wysoki procent bezrobocia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

- Wysoki stopień bezrobocia na obszarach wiejskich.

- Zjawisko długotrwałego bezrobocia.

- Niedostateczny poziom dostosowania kierunków kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

- Niewystarczająca ilość środków finansowych na aktywne formy zwalczania bezrobocia

Kierunek działań

- Aktywizacja zawodowa poprzez programy wspierające przedsiębiorczość.

- Wspieranie budowy partnerstwa na rzecz rynku pracy.

- Wspieranie organizacji staży dla bezrobotnych absolwentów szkół średnich 
i zawodowych.

- Wspieranie programów mających na celu przeciwdziałaniu długotrwałemu bezrobociu.

- Koordynacja działań na rzecz wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy.

- Pomoc w organizowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy prac interwencyjnych 
i robót publicznych.

- Doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych (w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego).

- Promocja dobrych praktyk (we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy).

Obszar: Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne

Identyfikacja problemów

- Nasilenie przestępczości wśród młodzieży spowodowane patologiami społecznymi.

- Wzrost zagrożeń wynikających z uzależnień narkotykowych i alkoholowych.

- Przestępczość – w tym wymuszenia i rozboje.

- Niedostateczne środki finansowe policji na działania profilaktyczno-prewenycjne.

- Niewystarczający poziom dostępności do opieki zdrowotnej.

- Niedostateczny stan infrastruktury technicznej w placówkach służby zdrowia.

- Braki w wyposażeniu w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-medyczny placówek służby zdrowia.

- Niedostateczna świadomość społeczeństwa w zakresie badań i profilaktycznych 
i promocji zdrowia.

- Wzrastające potrzeby w zakresie usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Przemoc w rodzinie.

Kierunki działań

- Powstanie i realizacja programu poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz współdziałania samorządów z organizacjami społecznymi i instytucjami odpowiedzialnymi za porządek publiczny.

- Opracowanie i wdrożenie wspólnego dla powiatu programu profilaktyki i ochrony zdrowia.

- Prowadzenie działań prewencyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowaną kampanię – konkursy, spotkania (z policją i strażą pożarną).

- Wspieranie działań policji w zakresie wzmocnienia roli dzielnicowego i zwiększenia liczby patroli.

- Wykorzystanie potencjału kadrowo-szkoleniowego ośrodków pomocy społecznej dla przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i alkoholu mieszkańców, 
w tym młodzieży.

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac modernizacyjnych infrastruktury ochrony zdrowia.

- Poszukiwanie partnerstwa na rzecz zakupu sprzętu i wyposażenia dla policji, straży pożarnej i ratownictwa.

- Utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w rodzinie oraz współdziałania 
z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w sprawie pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i domów opiekuńczo-wychowawczych.

- Monitoring miejsc najbardziej narażonych na zagrożenie przestępczością.

Obszar: Ochrona środowiska naturalnego

Identyfikacja problemów

- Niedostateczne skanalizowanie gmin powiatu

- Brak rozwiązań systemowych w zakresie zbiórki segregacji odpadów.

- Brak nowoczesnego wysypiska śmieci o zasięgu powiatowym.

- Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.

- Stopień zanieczyszczeń wód powierzchniowych nie odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców.

- Zagrożenia występowania lokalnych zanieczyszczeń powietrza.

- Dzikie wysypiska i wysoki stopień zanieczyszczenia lasów.

Kierunki działań

- Koordynacja działań dotyczących gospodarki odpadami.

- Koordynacja działań związanych z ochroną środowiska we współpracy z gminami 
i organizacjami pozarządowymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Edukacja społeczeństwa powiatu w zakresie selekcyjnej zbiórki odpadów 
i ograniczenie ich powstawania poprzez organizację konkursów ekologicznych.

- Wspieranie działań na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci poprzez współpracę z gminami, strażą leśną i stowarzyszeniami o charakterze ekologicznym.

- Wspieranie inicjatyw i działań samorządów gminnych w zakresie modernizacji 
i budowy nowych oczyszczalni ścieków zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Obszar: Niepełnosprawni i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym

Identyfikacja problemów

- Wzrost liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia społecznego.

- Utrudnienia w kształceniu dzieci i młodzieży z rodzin uboższych i terenów wiejskich.

- Mała aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

- Pogorszenie warunków mieszkaniowych i zagrożenie zjawiskiem bezdomności.

- Niskie dochody ludności.

- Sezonowa migracja osób bezdomnych w okresie ruchu turystycznego.

- Bariery architektoniczne utrudniające adaptację niepełnosprawnych w życiu zawodowym i publicznym.

Kierunki działań

- Wspieranie programów przeciwdziałania problemom społecznym, w tym:

- poprawy sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

- niwelowanie przyczyn patologii społecznych,

-objęcie opieką i systemem szkoleniowym rodzin, w których występuje długotrwałe bezrobocie.

- zintegrowania funkcjonowania noclegowni i miejsc pomocy dla bezdomnych.

- Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

- Prowadzenie aktywnej polityki na rynku pracy wobec osób niepełnosprawnych, 
w tym wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.

- Zwiększenie liczby miejsc pobytu stałego ludzi samotnych i wymagających opieki (w tym hospicjum).

- Pozyskiwanie środków na rzecz dzieci objętych wychowaniem w rodzinach zastępczych.

- Stopniowe likwidowanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Obszar: Turystyka, kultura oraz ochrona zabytków

Identyfikacja problemów

- Niewystarczające wykorzystanie funkcji uzdrowiskowych

- Brak kompleksowej oferty turystycznej jako najważniejszego elementu gospodarczego powiatu.

- Niewystarczająca ochrona dóbr kultury oraz renowacja zabytków.

- Brak koordynacji działań o charakterze kulturowym.

Kierunki działań

- Wsparcie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej

- modernizacja zaplecza uzdrowiskowego

-budowa infrastruktury okołouzdrowiskowej (baseny, tężnie, trasy dla niepełnosprawnych)

- Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej i towarzyszącej

- budowa hali widowiskowo-sportowej,

- budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych, pieszych i konnych,

- budowa przystani oraz wyznaczanie i oznakowanie szlaków żeglarskich,

- rozwój specyficznych dziedzin turystyki (np. takich jak agroturystyka).

- Wsparcie działań gmin na rzecz ochrony dóbr kultury.

- Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego.

- Powstanie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.

- Wzmocnienie promocji powiatu jako obszaru o wyjątkowych walorach turystycznych.

Obszar: Informatyzacja oraz wzmocnienie roli powiatu

Identyfikacja problemów

- Niedostateczna świadomość partycypacji społeczności powiatu w rozwoju lokalnym

- Niedostateczna infrastruktura teleinformatyczna starostwa oraz jednostek powiatowych.

- Brak oprogramowania usprawniającego obsługę interesantów i obieg dokumentów w starostwie.

- Niedostateczna znajomość języków obcych wśród pracowników starostwa.

- Brak możliwości załatwienia spraw przez interesantów za pośrednictwem internetu.

- Niedostateczna współpraca samorządów w powiecie w zakresie wspólnych inicjatyw gospodarczych i absorpcji środków unijnych

Kierunki działań

- Spotkania, seminaria, konsultacje z udziałem lokalnych liderów i przedstawicieli samorządowców oraz organizacji społecznych na temat roli i korzyści partnerskiego współdziałania

- Uzyskanie standardu zarządzania jakością, przewidzianego normą PN ISO-9002.

- Stopniowa poprawa wyposażenia starostwa i jednostek powiatowych w sprzęt teleinformatyczny.

- Zakup oprogramowania typu „e-urząd” i wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi interesantów

- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry urzędników samorządowych, 
w tym znajomości języków obcych oraz systemów informatycznych.

- Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wzmocnienie współpracy międzygminnej

# REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Zgodnie ze strategicznymi założeniami rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz Powiatu Kamieńskiego będą realizowane zadania mające na celu poprawę sytuacji we wcześniej analizowanych obszarach.

Zadania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego na lata 2007 -2013 zostały ujęte w formie tabelarycznej. Większość zadań realizowanych 
w latach 2004 – 2006 będzie kontynuowanych w okresie 2007 – 2013. Zadania rozpisano na poszczególne komponenty: nazwa działania, w której zawarto podstawową informację 
o charakterze podejmowanego przedsięwzięcia, uzasadnienie wyboru i opis działania, które wynika z raportu o stanie powiatu lub innych niezdiagnozowanych przesłanek rozwoju powiatu, termin realizacji działania, a także jego całkowity, szacunkowy koszt.

| Obszar interwencji | Infrastruktura techniczna i społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Przebudowa mostu w okolicy miejscowości Kodrąb na drodze powiatowej (0005Z) Kołczewo – Unin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Przebudowa mostu w okolicy miejscowości Kodrąb na drodze powiatowej nr 41-105 konieczna jest ze względu na jego krytyczny stan techniczny. W chwili obecnej nośność mostu jest ograniczona do 8 ton, docelowo most musi odpowiadać parametrom klasy drogi. Wymagane jest zastosowanie nowych materiałów i technologii tak by most osiągnął wymagane parametry. Podjęcie przebudowy konieczne jest również ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu. Pogarszanie się stan mostu w konsekwencji doprowadzi do wyłączenia go z użytku, co z kolei spowoduje zamknięcie drogi powiatowej. Istnienie dostępnego i przejezdnego mostu zapewni ciągłość komunikacji na drodze Unin-Kołczewo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 600 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 | Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0006Z) Międzywodzie – Wolin na odcinku Unin – Wolin, modernizacja mostu w miejscowości Darzowice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Modernizacja drogi jest działaniem związanym z poprawą układu komunikacyjnego w rejonie nadmorskim Powiatu Kamieńskiego. Droga Międzywodzie – Wolin na odcinku Międzywodzie – Unin została zmodernizowana w ramach kontraktu PL 0009-04 współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy PHARE CBC 2000. Z punktu widzenia interesów Powiatu istotne staje się uzyskanie jednakowych - odpowiednich parametrów technicznych drogi na całym jej odcinku. Planowane jest odwodnienie korpusu drogowego, wzmocnienie istniejącej nawierzchni, profilowanie, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wycinka drzew. Zakładana jest kontynuacja wybudowanej wcześniej ścieżki rowerowej. Zakłada się również modernizację mostu w miejscowości Darzowice. Planuje się wykonanie weryfikacji i modernizacji oznakowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 5 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 | Modernizacja całego odcinka drogi powiatowej (0022Z) Łukęcin – Strzeżewo o długości 3,5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Modernizacja drogi powiatowej nr (0022Z) Łukęcin – Strzeżewo ma na celu usprawnienie połączeń w ramach sieci drogowej pasa nadmorskiego Powiatu Kamieńskiego. Droga zapewnia połączenie pomiędzy drogą powiatową Wrzosowo – Pobierowo a drogą wojewódzką nr 102 w istotny sposób odciąża niewydolny układ komunikacyjny Wybrzeża Kamieńskiego. jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci drogowej. Na odcinku Strzeżewo – Strzeżewko planowane jest zdjęcie bruku. Na całym odcinku drogi konieczne jest wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy tłuczniowej, położenie betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wzdłuż ciągu drogi Łukęcin – Strzeżewo planowana jest budowa chodnika dla pieszych. W miejscowości Strzeżewko zakładane jest wybudowanie zatoki autobusowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 1 800 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 | Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0001Z) Zalesie – Wapnica – Lubin o długości 5,5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Modernizacja drogi powiatowej nr (0001Z) Zalesie – Wapnica – Lubin jest niezbędna do poprawienia komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pomiędzy drogą krajową nr 3 a miejscowością Lubin. Istotne to jest ze względu na duży ruch samochodowy wynikający z dużej atrakcyjności turystycznej przyległych terenów. Na odcinku Zalesie – Lubin planowane jest poszerzenie drogi do 6m, wycinka drzew, które naruszają parametry skrajni drogowej, wykonanie urządzeń odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie oznakowania oraz przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w taki sposób, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 3 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 | Modernizacja drogi powiatowej (0011Z) Recław – Siniechowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | W chwili obecnej droga powiatowa (0011Z) Recław – Siniechowo na odcinku Gogolice – Zagórze jest drogą gruntową. Obecne parametry w znaczny sposób utrudniają komunikację pieszą i samochodową. W przypadku osiągnięcia parametrów projektowanych będzie to jedyna droga stanowiąca połączenie z resztą sieci drogowej dla miejscowości Zagórze. Na odcinku Gogolice – Zagórze planowane jest wyrównanie istniejącej drogi gruntowej kruszywem, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw (wiążąca i ścieralna), nawierzchni z betonu asfaltowego, usunięcie krzewów i drzew z istniejącego pasa drogowego oraz nasadzenie nowego drzewostanu. W miejscowości Zagórze planowane jest wybudowanie chodnika, wpustów ulicznych i studni chłonnych, nawierzchnia jezdna musi być wykonana z kostki brukowej. Na całym odcinku drogi należy wykonać nowe oznakowanie poziome i pionowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 1 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 | Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0003Z) Wisełka – Wolin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | W chwili obecnej droga powiatowa Wisełka-Wolin została zmodernizowana na odcinku Warnowo – Ładzin - 2,2km. Po dokończeniu modernizacji droga przejmie część ruchu dróg – krajowej nr 3 oraz wojewódzkiej nr 102. Droga położona jest na trasie turystycznej Wolińskiego Parku Narodowego, jej modernizacja przyczyni się do poprawy dostępności terenów atrakcyjnych pod względem turystycznym. Na całym odcinku droga musi uzyskać parametry drogi zbiorczej. Należy poszerzyć pas jezdny do 6m poza i 7m w miejscowościach, usunąć drzewa, które naruszają skrajnię drogi oraz wykonać pobocza o szerokości minimum 1m. Uwzględniając, iż jest to trasa turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego konieczne jest wykonanie na całym odcinku ciągu pieszo – rowerowego o szerokości minimum 2,5m oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokości 1m. Należy również wykonać odwodnienie korpusu drogowego i oznakowanie jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 4 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 | Modernizacja drogi powiatowej (0016Z) Recław – Zagórze na odcinku Zagórze – Koniewo – 1,8 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa (0016Z) Recław – Zagórze na odcinku Zagórze – Koniewo jest drogą tłuczniową. Modernizacja przedmiotowego odcinka jest niezbędna w celu usprawnienia lokalnej komunikacji oraz wyeliminowania nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych. Jest to droga niezbędna do usprawnienia komunikacji lokalnej. Na drodze należy wykonać wzmocnienie i profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw z betonu asfaltowego (wyrównawcza, ścieralna), urządzeń lokalnego odprowadzenia wód opadowych, zjazdy oraz oznakowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 750 000PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 | Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0012Z) Kamień – Recław, budowa obejścia miejscowości Sibin i Skarchowo, modernizacja mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa wymaga, ze względu na krytyczny stan techniczny, całkowitej przebudowy. Na przedmiotowym odcinku podbudowa drogi straciła nośność w związku z powyższym zachodzi konieczność jej modernizacji. Należy wykonać roboty rozbiórkowe, wymianę gruntów, podbudowę, nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza, rowy, zjazdy wraz z przepustami, przebudowę przepustu pod koroną drogi oraz przebudowę mostu, nowe oznakowanie poziome i pionowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 1 200 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 | Modernizacja drogi powiatowej (0032Z) Stuchowo – Golczewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Stuchowo – Golczewo jest aktualnie w złym stanie technicznym wynikającym ze znacznej degradacji jezdni spowodowanej czasem jej eksploatacji. Droga jest drogą zbiorczą łączącą dwie gminy Powiatu Kamieńskiego (Świerzno i Golczewo), zmodernizowanie jej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci drogowej Powiatu. Modernizacja drogi ma spowodować dostosowanie jej do parametrów jakim powinna odpowiadać droga zbiorcza. Na całym odcinku droga musi uzyskać parametry drogi zbiorczej. Należy poszerzyć pas jezdny do 6m poza i 7m w miejscowościach, usunąć drzewa, które naruszają skrajnię drogową oraz wykonać urządzenia odwodnienia pasa drogowego. Należy wykonać w miejscowości chodniki oraz zatoki autobusowe. Należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zmodernizowanego odcinka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 12 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 | Modernizacja drogi powiatowej (0039Z) Golczewo – Włodzisław – granica Powiatu Kamieńskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Golczewo – Włodzisław jest drogą o dużym znaczeniu, gdyż jest to szlak komunikacyjny łączący dwa sąsiadujące ze sobą powiaty – Kamieński i Goleniowski. Zmodernizowanie tej drogi w znaczny sposób odciąży drogę krajową nr 3, jest to jedna z alternatywnych dróg prowadzących nad Bałtyk. Droga jest położona wzdłuż malowniczej trasy turystycznej. Na całym odcinku droga musi uzyskać parametry drogi zbiorczej. Należy poszerzyć pas jezdny do 6m poza i 7m w miejscowościach, usunąć drzewa, które naruszają skrajnię drogową oraz wykonać urządzenia odwodnienia pasa drogowego. Należy wykonać w miejscowości chodniki oraz zatoki autobusowe. Należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zmodernizowanego odcinka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 2 800 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 11 | Modernizacja drogi powiatowej (0027Z) Niemica – Kozielice – Wysoka Kamieńska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Niemica – Kozielice – Wysoka Kamieńska jest drogą prowadzącą do największego węzła komunikacji kolejowej w Powiecie Kamieńskim, jakim jest stacja kolejowa Wysoka Kamieńska – częste miejsce przesiadek osób dojeżdżających do pracy i turystów podróżujących na trasie Szczecin – Świnoujście – Wybrzeże Kamieńskie. Niezbędne jest wykonanie modernizacji przedmiotowego odcinka w celu usprawnienia lokalnej komunikacji pasażerskiej i towarowej. Należy wykonać wzmocnienie, odnowę i poszerzenie istniejącej drogi. W miejscowościach należy wykonać chodniki oraz zatoki autobusowe. Na całym odcinku należy odtworzyć urządzenia lokalnego odprowadzenia wód opadowych, oraz zweryfikować i zmodyfikować oznakowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 5 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 12 | Modernizacja drogi powiatowej (0025Z) Jarszewo – Mechowo – Gacko – granica powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Jarszewo – Mechowo – Gacko – granica Powiatu Kamieńskiego, jest bardzo ważną drogą łączącą trzy gminy Powiatu Kamieńskiego z sąsiednim powiatem Gryfickim. Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym. Jej modernizacja ma spowodować osiągnięcie przez nią parametrów drogi zbiorczej, co w znacznym stopniu usprawni komunikację Powiatu Kamieńskiego. Należy wykonać poszerzenie pasa jezdnego do 6m poza i 7m w miejscowościach, należy wykonać pobocza gruntowe oraz urządzenia lokalnego odprowadzenia wód opadowych. W miejscowościach należy wykonać chodniki oraz zatoki autobusowe, niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji i modernizacji oznakowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 18 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 13 | Modernizacja drogi powiatowej (0026Z) Jatki – Benice – Śniatowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Jatki – Benice – Śniatowo, jest drogą o charakterze drogi zbiorczej, modernizacja jej jest niezbędna, aby uzyskała ona parametry, jakim musi odpowiadać droga zbiorcza. Aktualnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym spowodowanym znaczną degradacją nawierzchni, oraz poboczy i urządzeń odprowadzenia wód opadowych. Modernizacja drogi nr 41-126 jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia systemu komunikacyjnego Powiatu Kamieńskiego. Niezbędne jest wykonanie poboczy oraz poszerzenie pasa jezdnego do 6m poza i 7m w obszarze zabudowanym, wykonanie urządzeń odwodnienia korpusu drogowego. W miejscowościach należy wykonać chodniki oraz zatoki autobusowe. Na całej długości drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 8 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 14 | Modernizacja drogi powiatowej (0031Z) Gostyń – Gostyniec – Świerzno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Gostyń – Gostyniec – Świerzno biegnie wzdłuż wschodniej granicy Powiatu Kamieńskiego łącząc Gminę Świerzno z wybrzeżem Kamieńskim. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drodze przyczyni się do odciążenia drogi wojewódzkiej nr 103 oraz usprawni przepływ tranzytu turystycznego w Powiecie Kamieńskim. Na całym odcinku droga musi uzyskać parametry drogi zbiorczej. Należy poszerzyć pas jezdny do 6m poza i 7m w miejscowościach, usunąć drzewa, które naruszają skrajnię drogową oraz wykonać urządzenia odwodnienia pasa drogowego. Należy wykonać w miejscowości chodniki oraz zatoki autobusowe. Należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zmodernizowanego odcinka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 4 000 000PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 15 | Modernizacja drogi powiatowej (0013Z) Kamień Pomorski – Chrząszczewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa Kamień Pomorski – Chrząszczewo jest jedyną drogą łączącą wyspę Chrząszczewską ze stałym lądem. Aktualny stan drogi w znacznym stopniu utrudnia ruch komunikacyjny. Droga aktualnie jest w złym stanie technicznym spowodowanym lokalnym osiadaniem jezdni oraz znaczną degradacją masy bitumicznej. Droga ta ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki powiatu kamieńskiego, gdyż jest jedyną drogą prowadzącą do punktu widokowego – Głaz Królewski, atrakcyjnych terenów rekreacyjnych oraz punktów obserwacyjnych ptactwa. Planowane jest wykonanie wzmocnienia i poszerzenie istniejącego pasa drogowego wymiany gruntów w miejscach zalegania gruntów wątpliwych, wykonanie urządzeń lokalnego odprowadzenia wód opadowych, położenie trzech warstw betonu asfaltowego (wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie poboczy gruntowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 5 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 16 | Modernizacja drogi powiatowej (0008Z) Warnowo – Domysłów – Łuskowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Modernizacja drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do 1,5 km w stronę miejscowości Domysłów, jest jedyną drogą komunikacyjną łączącą mieszkańców osiedla po byłym PGR Łuskowo z drogową siecią komunikacyjną Powiatu Kamieńskiego. Na omawianej drodze należy wykonać prace geodezyjne – wznowienie granic oraz wytyczenie drogi w terenie (ewentualne przejęcie gruntów przyległych do pasa drogowego w celu uzyskania parametrów drogi lokalnej). W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć krzaki i drzewa z pasa drogowego zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym planem wyrębu. W ramach robót ziemnych trzeba wykonać koryto pod drogę oraz pobocza gruntowe o szerokości 2x0,75m. W celu odwodnienia korony drogi należy wykonać rowy odwadniające z ewentualnym wykonaniem przepustów pod drogą. Po wykonaniu podbudowy tłuczniowej należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego. W ramach budowy wykonać zjazdy do pól uprawnych. Należy także wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 468 392,08 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 17 | Modernizacja drogi powiatowej (0021Z) Borucin – Świniec – Jatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa na swojej długości posiada nawierzchnię o zróżnicowanym standardzie. W części jest to nawierzchnia bitumiczna, w części brukowa, w końcu tłuczniowa i gruntowa. Istotne jest by droga na całym swoim przebiegu uzyskała te same parametry techniczne. Pomiędzy miejscowościami Świniec – Jatki, w okresie złej pogody droga ta staje się praktycznie nieprzejezdna. Podjęcie prac budowlanych konieczne jest więc ze względu na zapewnienie bezpiecznego przejazdu na drodze w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy wykonać wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku gdzie aktualnie znajduje się nawierzchnia bitumiczna, na pozostałych odcinkach zachodzi potrzeba budowy drogi od podstaw (korytowanie, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia).Zachodzi potrzeba wykonania urządzeń odwadniających korpus drogi , wycinki drzew które naruszają skrajnię drogową, zjazdy indywidualne i publiczne. W miejscowościach konieczne jest wybudowanie chodników oraz zatok autobusowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Na całym odcinku wykonać trzeba nowe oznakowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 6 500 000PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 18 | Modernizacja drogi powiatowej (0045Z) Radawka – Wrzosowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa jest drogą w złym stanie technicznym. Jej parametry nie spełniają wymaganych standardów. Na całej długości jej szerokość nie przekracza 3 – 3,5 m. Zróżnicowana i zniszczona nawierzchnia w znacznym stopniu utrudnia komunikację. Jest to jedyna droga dojazdowa łącząca wieś Radawka z resztą systemu komunikacyjnego Powiatu. Przeprowadzić należy prace geodezyjne, dokonać przejęcia niezbędnych do poszerzenia gruntów. Na całym odcinku należy wykonać poszerzenie jezdni do co najmniej 6m, urządzenia lokalnego odprowadzenia wód opadowych, wycinkę drzew które naruszają skrajnię drogi, wykonać oznakowanie pionowe i poziome. W miejscowościach konieczne jest wykonanie chodników i zatok autobusowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 2 500 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 19 | Modernizacja drogi powiatowej (0007Z) Kołczewo-Sierosław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Modernizacja drogi powiatowej (0007Z) Sierosław – Kołczewo ma na celu usprawnienie połączeń w ramach sieci drogowej Wybrzeża Kamieńskiego. Droga zapewnia połączenie pomiędzy drogą powiatową Międzywodzie – Wolin a drogą wojewódzką nr 102 a przez co w istotny sposób odciąża niewydolny układ komunikacyjny Wybrzeża Kamieńskiego. Na drodze powiatowej planowane jest poszerzenie drogi do 6m, wycinka drzew, które naruszają parametry skrajni drogowej, wykonanie urządzeń odwodnienia korpusu drogowego oraz nowego oznakowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 2 600 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 20 | Modernizacja drogi powiatowej (0048Z) Rekowo-Stawno-Kozielice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa na odcinku Stawno – Kozielice przebiega przez tereny leśne i w otoczeniu gruntów rolnych. Jest to droga gruntowa o podłożu piaszczystym i częściowo gliniastym. Brak rowów odwadniających przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych w bardzo znacznym stopniu przyczynia się do degradacji istniejącej nawierzchni gruntowej. Prace geodezyjne – wznowienie granic oraz wytyczenie drogi w terenie (ewentualne przejęcie gruntów przyległych do pasa drogowego w celu uzyskania parametrów drogi lokalnej). W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć krzaki i drzewa z pasa drogowego zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym planem wyrębu. W ramach robót ziemnych wykonać koryto pod drogę oraz pobocza gruntowe o szerokości 2 x 0,75m. W celu odwodnienia korony drogi wykonać rowy odwadniające z ewentualnym wykonaniem przepustów pod drogą. Po wykonaniu podbudowy tłuczniowej należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego. W ramach budowy wykonać zjazdy do pól uprawnych wraz z przepustami pod zjazdami oraz nowe oznakowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 800 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 21 | Modernizacja drogi powiatowej (0100Z), Wrzosowo – Strzeżewo – Gostyń oraz budowa równoległej scieżki rowerowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Droga powiatowa (Pobierowo – Wrzosowo na odcinku Wrzosowo – Strzeżewo) w przeważającej części posiada nawierzchnię bitumiczną, której stan techniczny jest bardzo zły. Liczne spękania, rakowizny oraz odkształcenia poprzeczne i podłużne powodują powstanie zagrożeń zarówno w ruchu pieszym jak i kołowym. Ponadto postępująca degradacja nawierzchni powoduje konieczność wykonywania coraz większej ilości robót remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 107, w okresie letnim stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny odciążający wojewódzką sieć drogową. Inwestycja obejmuje działania w zakresie: poszerzenie i naprawa nawierzchni bitumicznej, korekta łuków poziomych, likwidacja elementów ograniczających skrajnię drogi, poprawa komunikacji kołowej i pieszej w miejscowości Strzyżewo, poprawa infrastruktury komunikacji rowerowej w ciągu drogi powiatowej, odwodnienie na całej długości modernizowanego odcinka drogi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 6 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 22 | Modernizacja drogi powiatowej (0046Z), Morawica – Rzewnowo na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką – miejscowość Rzewnowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Inwestycja obejmuje działania w zakresie: poszerzenie i naprawa nawierzchni bitumicznej, korekta łuków poziomych, likwidacja elementów ograniczających skrajnię drogi, poprawa komunikacji kołowej i pieszej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 650 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Edukacja i rynek pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Modernizacja i remont budynków szkolnych należących do ZSP W Kamieniu Pomorskim oraz modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej placówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Poprawne funkcjonowanie każdego systemu edukacji warunkowane jest m.in. posiadaniem nowoczesnej bazy edukacyjnej, przez którą należy rozumieć dostępną i wolną od wyeksploatowania infrastrukturę (budynki szkolne, obiekty sportowe i zagospodarowane tereny przyszkolne) oraz wyposażenie placówek szkolnych w pomoce naukowe prezentujące jak najszerzej współczesną wiedzę i nowoczesne technologie. Infrastruktura edukacyjna pozostająca w zarządzie Powiatu w chwili obecnej wymaga nakładów finansowych. Ogólny stan budynków został określony ogólnie jako dostateczny. Na etapie diagnozy stanu obecnego zostały wytypowane konieczne do przeprowadzenia inwestycje. Związane są przede wszystkim z remontami i modernizacją obecnej infrastruktury. Do priorytetowych zadań zaliczono remonty i modernizację ZSP w Kamieniu Pomorskim. W budynku głównym należy dokończyć wymianę stolarki okiennej. Wymaga on także ocieplenia. Sala gimnastyczna, warsztaty gastronomiczne z salą restauracyjną oraz sale technologii żywienia wymagają kapitalnego remontu. Również funkcjonujący przy Szkole internat wymaga kapitalnego remontu. Działania związane z poprawą infrastruktury edukacyjnej powinny uzyskać akceptację organu prowadzącego. Należy opracować szczegółowe harmonogramy działań oraz projekty budowlane na poszczególne inwestycje Jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje: Modernizacja ZSP w Kamieniu Pomorskim (remont internatu i przygotowanie centrum hotelowego, remont kuchni, restauracji oraz pracowni technologicznych, remont i rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej, poprawa infrastruktury). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 1 500 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 | Zorganizowanie i wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Budynek, w którym mieści się obecnie Liceum Ogólnokształcące został wybudowany w 1958 r. W założeniu miała się w nim mieścić szkoła podstawowa i rzeczywiście początkowo tak było. Z tego też względu brak jest w szkole pracowni fizyczno-chemicznej wyposażonej w stanowiska badawcze dla uczniów, a istniejąca pracownia posiada tylko jedno stanowisko demonstracyjne dla nauczyciela. Właściwe funkcjonowanie systemu szkoły wymaga posiadania nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz wyposażenia jej w pomoce dydaktyczne jak najszerzej prezentujące współczesną wiedzę i technologie pozwalając jednocześnie uczniom zdobywać wiedzę na drodze samodzielnie wykonywanych eksperymentów. Niskie nakłady na oświatę w ostatnich latach spowodowały konieczność rezygnacji z zakupu sprzętu badawczego a sprzęt będący na wyposażeniu szkoły w większości jest przestarzały i uległ znacznemu zużyciu. Stworzona zostanie pracownia fizyczno-chemiczna wyposażona w dygestorium oraz cztery stanowiska laboratoryjne przeznaczone do wykonywania eksperymentów przez uczniów w grupach. Przeprowadzona zostanie modernizacja stanowiska demonstracyjnego dla nauczyciela, pracownia wyposażona zostanie w sprzęt do pracy uczniów w zespołach badawczych. Stanowiska uczniowskie i nauczycielskie będą wyposażone w dostęp do bieżącej wody, gazu i energii elektrycznej. Niezbędne jest również stworzenie zaplecza fizycznego i chemicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 65 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 | Zorganizowanie i wyposażenie pracowni językowej w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 19 w Kamieniu Pomorskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | W Liceum nauczane są dwa języki obce: język angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się w izbach lekcyjnych, które nie spełniają wszystkich wymagań sal do nauki języków obcych. Osiąganie sprawności językowej rozumienia ze słuchu jest w obecnych warunkach bardzo utrudnione. Ściany izb lekcyjnych, w których odbywają się lekcje języków obcych nie są wytłumione. Powoduje to odbicia dźwięków i efekt zniekształcenia, co przy rozumieniu tekstów słuchanych odgrywa bardzo dużą rolę. Wielu uczniów odczuwa „swoistą tremę” przed mówieniem w języku obcym w obecności innych uczniów. Pracownia językowa stwarza możliwość indywidualnego „odsłuchu produkcji werbalnych” uczącej się młodzieży. Ponadto stwarza także możliwość jednoczesnego kontrolowania pracy wielu uczniów oraz możliwość nagrywania i komentowania przez nauczyciela efektów pracy uczniów. Takich możliwości nie ma w chwili obecnej. W ramach poprawy warunków nauczania języków należy dokonać: - Wyremontowania sali dydaktycznej; - Wyposażenia sali lekcyjnej w stanowiska słuchawkowe dla uczniów umożliwiającego kombinację połączeń uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – wszyscy uczniowie; - Wyposażenia pracowni językowej w odtwarzacze płyt CD, DVD, magnetowid, kasety video oraz urządzenie do ich „odsłuchiwania” w słuchawkach uczniowskich; - Wyposażenia pracowni językowej w stanowiska uczniowskie ze słuchawkami oraz pulpitem sterowniczym; - Wyposażenia stanowiska nauczyciela w pulpit sterowniczy umożliwiający dokonywanie opisanych wyżej połączeń; - Wyposażenia pracowni w komputer, drukarkę, rzutnik multimedialny i kserokopiarkę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 33 800 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 | Budowa nowej sali sportowej i urządzeń sportowych, naprawa asfaltowej nawierzchni płyty boiska szkolnego oraz bieżni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Sala o wymiarach 15m x 9m przystosowana jest jedynie do zajęć gimnastyki w małych grupach ćwiczebnych. Uniemożliwia to prowadzenie zajęć z gier zespołowych oraz zajęć kilku grup jednocześnie. W istniejącej sali występuje brak szatni, natrysków i toalet dla młodzieży, brak pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz brak zaplecza socjalnego dla nauczycieli. Katastrofalny stan techniczny tego obiektu tzn. rozpadające się okna, popękane mury i przeciekający dach powoduje, że w miesiącach zimowych temperatura powietrza spada poniżej 8 stopni C. W równie złym stanie technicznym znajduje się wyeksploatowane, ze zniszczoną płytą asfaltową, boisko szkolne. Przez to oba obiekty nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa zagrażając życiu i zdrowiu młodzieży szkolnej i wywołują niechętny stosunek do uprawiania sportu. Wybudowanie sali sportowej o wymiarach 20m x 40m z zapleczem socjalnym: 4 szatnie, 10 kabin natryskowych, 4 węzły sanitarne + WC, 2 magazyny sprzętu sportowego, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego z natryskiem. Sala sportowa wyposażona w sprzęt do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna) oraz do zajęć z gimnastyki (drabinki, materace, inny sprzęt). Naprawa płyty boiska szkolnego oraz zabezpieczenie ogrodzenia za bramkami do piłki nożnej wysoką siatką.Naprawa urządzeń występujących na boisku asfaltowym (tablice do piłki koszykowej, bramki do piłki ręcznej) oraz bieżni lekkoatletycznej.Wybudowanie skoczni i rzutni do zajęć z lekkiej atletyki oraz boiska trawiastego do gry w piłkę nożną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 950 000PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 5 | Modernizacja i remont budynków szkolnych, rozbudowa bazy szkoleniowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | W ZSP w Wolinie należy przeprowadzić modernizację budynku szkolnego poprzez odnowienie elewacji, wymianę stolarki, wymianę instalacji sanitarnej w Szkole i Internacie, modernizację kotłowni gazowej. Ze względu na profil Szkoły, w ramach podnoszenia standardu oferty edukacyjnej, słusznym wydaje się utworzenie arboretum. Działania dotyczące poprawy infrastruktury edukacyjnej wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy ZSP w Wolinie: - Budynek główny szkoły z internatem: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (180 pozycji), odnowienie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń klasowych, korytarzy, przebudowa sanitariatów internatu i szkoły, naprawa podłóg i posadzek, modernizacja kotłowni gazowej (z wydzieleniem części mieszkaniowej); - Sala gimnastyczna: naprawa podłogi, wymiana stolarki okiennej, modernizacja oświetlenia, malowanie ścian; - Ogród: naprawa i modernizacja szklarni, systemu grzewczego, utworzenie arboretum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 1 500 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 6 | Modernizacja obiektów szkolnych i stworzenie bazy agroturystycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Poprawne funkcjonowanie każdego systemu edukacji warunkowane jest m. in. posiadaniem nowoczesnej bazy edukacyjnej, przez którą należy rozumieć dostępną i wolną od wyeksploatowania infrastrukturę (budynki szkolne, obiekty sportowe i zagospodarowane tereny przyszkolne) oraz wyposażenie placówek szkolnych w pomoce naukowe prezentujące jak najszerzej współczesną wiedzę i nowoczesne technologie. Infrastruktura edukacyjna pozostająca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w chwili obecnej wymaga nakładów finansowych. Ogólny stan budynków jest określony jako dostateczny. Niemniej jego eksploatacja przez 40 lat od poprzedniego remontu wymaga obecnie gruntownej modernizacji. Ponadto parametry i wyposażenie klas, pokoi sypialnych w internacie, łazienek, jakie zaplanowano w początkowych latach 60-tych ubiegłego wieku nie przystaje do wymogów nowoczesnej szkoły, wymogów służb sanitarnych i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. W budynku szkoły należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną, grzewczą i kanalizacyjną. Instalacja elektryczna jest wykonana z przewodów aluminiowych, co jest przyczyną dużej awaryjności i stwarza zagrożenie pożarowe. Remontu wymagają zwłaszcza podłogi w klasopracowniach. W internacie należy wyremontować pokoje sypialne, zwiększyć ich ilość kosztem podziału dużych pokoi na mniejsze oraz wybudować osobne łazienki do każdego z nich. Tak przygotowany internat będzie służył uczniom szkoły, którzy z rejonu całego województwa wybiorą proponowane przez szkołę kierunki nauczania oraz stworzy bazę na potrzeby agroturystyki (jeden z kierunków nauczania w szkole). Remontu i modernizacji wymaga zaplecze kuchenne oraz wejście do budynku głównego. Należy w przyszłości przewidzieć modernizację kotłowni (ogrzewanie gazem ziemnym), gdy zostanie doprowadzony gaz do wsi Benice przez władze gminne. Działania dotyczące poprawy infrastruktury edukacyjnej wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2004-20013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy ZSP w Benicach: W budynku szkoły wykonane zostaną: - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - Wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i kanalizacyjnej, - Remont podłóg w klasopracowniach. W internacie: - Remont pokoi sypialnych, - Zwiększenie ich ilość kosztem podziału dużych pokoi na mniejsze - Budowa osobnych łazienek do każdego z pokoi - Remont i modernizacja zaplecza kuchennego oraz wejścia do budynku głównego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 2 500 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 7 | Opracowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i form doradztwa zawodowego dla osób szczególnie zagrożonych bezrobociem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Do grup, które bezrobocie dotyka w sposób szczególny, należą osoby młode, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz długotrwale bezrobotni. Ci pierwsi nie posiadają wystarczającego doświadczenia w pracy zawodowej, którego wymaga niemal każdy pracodawca. Druga z wymienionych grup to osoby, które utraciły prawa do zasiłków dla osób bezrobotnych, ich sytuacja życiowa pogarsza się, pogłębiające się ubóstwo prowadzi do zjawiska patologizacji zachowań społecznych. W związku z tym sugeruje się, aby priorytetowo właśnie te dwie grupy zostały objęte programem aktywizacji osób bezrobotnych. Przewiduje się, że w ramach realizacji działania zostanie opracowany system szkoleń, kursów, staży, zajęć w klubach pracy, poradnictwa zawodowego, którego adresatami będą ludzie młodzi, szczególnie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby długotrwale bezrobotne. Tematyka oraz zakres prowadzonych zajęć będą opracowywane na podstawie ofert pracy składanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na podstawie konsultacji prowadzonych z przedsiębiorcami. W monitoringu sytuacji na rynku pracy należy uwzględnić napływy i odpływy osób włączonych w projekt, tak aby poddać ocenie efektywność prowadzonych szkoleń i kursów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Szacunkowy koszt = 5 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 8 | Modernizacja i remont budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Obecny stan techniczny budynków Domu Wczasów Dziecięcych nie pozwala na funkcjonowanie placówki zgodnie z obowiązującymi standardami. Niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji w celu poprawy stanu technicznego obiektu Działania dotyczące poprawy infrastruktury wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2007-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy DWD: - Wymania instalacji CO, zimnej wody, Cwu; - Wymiana stolarki okiennej; - Wykonanie nowej elewacji budynku; - Termomodernizacja - Budowa nowych łazienek i WC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 1 500 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 9 | Modernizacja, remont oraz rozbudowa bazy szkoleniowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Obecny stan techniczny obiektów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim znacznie odbiega od obowiązujących standardów. Niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji w celu poprawy stanu technicznego obiektu. Działania dotyczące poprawy infrastruktury ośrodka muszą polegać na kompleksowej i gruntowej modernizacji jego obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2007-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy OSW: - Wymania instalacji CO, zimnej wody, Cwu; - Wymiana stolarki okiennej; - Wykonanie nowej elewacji budynku; - Termomodernizacja - Budowa nowych łazienek i WC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 1 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 10 | Remont i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Budynek, w którym mieści się Liceum Ogólnokształcące został wybudowany w 1958 r. Do chwili obecnej nie wykonano w nim remontu kapitalnego, a bieżące niewielkie remonty nie powodują istotnej poprawy jego stanu. Właściwe funkcjonowanie szkoły wymaga posiadania nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz wyposażenia jej w pomoce dydaktyczne jak najszerzej prezentujące współczesną wiedzę i technologie. Obecny stan bazy szkoły to: wyeksploatowany budynek ze zniszczonym, przeciekającym i niedocieplonym dachem oraz zniszczoną, odpadającą elewacją, wymagająca wymiany stolarka okienna i drzwiowa, wyeksploatowane toalety, zniszczone podłogi, posadzki, schody, szatnia i piwnice. Ponadto wymiany wymaga też instalacja c.o. Odrębny problem stanowi otoczenie obiektu tzn. wyeksploatowane drogi wewnętrzne, zniszczone chodniki i parking. Działania dotyczące poprawy infrastruktury edukacyjnej wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2007-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy LO im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim: - Wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, - Wymiana kominów, - Ocieplenie poddasza, - Ocieplenie budynku szkoły wraz z wykonaniem nowej elewacji oraz wyremontowaniem trzech wejść do szkół, - Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, - Wymiana okien na korytarzach oraz w piwnicach, - Wymiana drzwi do sal lekcyjnych, toalet, pomieszczeń administracji oraz wejściowych do budynku, - Wymiana w toaletach kabin, umywalek i sanitariatów, glazury i terakoty - Wymiana podłóg w gabinetach lekcyjnych, - Wymiana terakoty w korytarzach i remontu schodów wraz z poręczami oraz schodów wejściowych do budynku, - Wymiana wieszaków w szatni, wyremontowania ścian i podłogi w szatni i pomieszczeniu przed szatnią, - Wyremontowanie piwnic, - Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników oraz nawierzchni parkingu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 1 106 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Modernizacja i termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Działania dotyczące poprawy jakości świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Kamieniu Pomorskim wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektu. W ramach planu rozwoju jako jeden z priorytetów została wyodrębniona termomodernizacja obiektów Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Aby zapewnić odpowiedni standard świadczonych usług niezbędna jest także wymiana kanalizacji, polegająca na przebudowie istniejących sieci ogólnospływowych. Zadaniem nowych sieci ściekowych i deszczowych będzie przejęcie ścieków z istniejących obiektów i z części istniejącej kanalizacji ściekowej i deszczowej. Po wykonaniu tych przyłączeń ścieki zostaną odprowadzone do miejskiej kanalizacji. Obecnie ścieki odprowadzane są do szamba i wywożone dwa razy w roku. Ponadto stan techniczny oddziałów szpitalnych i pozostałego zaplecza niemedycznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim nie pozwala na funkcjonowanie placówki zgodnie ze standardami. Aby zapewnić odpowiedni standard świadczonych usług oraz w celu poprawy jakości pobytu pacjenta w placówce należy: - Przeprowadzić modernizację bloku operacyjnego wraz z wymianą klimatyzacji, - Przeprowadzić modernizację oddziałów szpitalnych - Przeprowadzić adaptację pomieszczenia pralni dla potrzeb: poradni położniczo-ginekologicznej i szkoły rodzenia, poradni pulmonologicznej, poradni paliatywnej, punktu poboru krwi, punktu szczepień, pozostałych poradni specjalistycznych, - Wydzielić i przystosować salę chorych na pomieszczenie do przechowywania zmarłych, - Zaadaptować szpital na potrzeby ratownictwa medycznego (II etapy), - Wymienić windę szpitalną, - Przeprowadzić modernizację szatni dla personelu, - Przeprowadzić modernizację pionu administracyjno-księgowego, - Zaadaptować pomieszczenia kotłowni na archiwum szpitalne. Działania dotyczące poprawy jakości świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektu. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje: - Modernizacja budynków szpitala - Termomodernizacja szpitala - Modernizacja oddziałów i zaplecza niemedycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | - Modernizacja budynków szpitala - 154 727,63 PLN - Termomodernizacja szpitala - 1 816 805 PLN - Modernizacja oddziałów i zaplecza niemedycznego - 3 100 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 | Doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacja Szpitala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego mają w chwili obecnej utrudniony dostęp do niektórych usług medycznych. Stan ten wynika z braku sprzętu medycznego na odpowiednim poziomie. Z tego względu występuje znaczne ograniczenie w dostępie do usług na lokalnym rynku usług medycznych. Obecnie pacjenci są często zmuszani do korzystania z usług medycznych w dużych ośrodkach miejskich. W Szpitalu Powiatowym w Kamieniu Pomorskim większość sprzętu jest całkowicie wyeksploatowana, dlatego też konieczne jest zastąpienie sprzętu nowoczesnymi urządzeniami, które rzeczywiście pomogą pacjentom a także pozwolą na rozszerzenie zakresu i standardu świadczonych usług. Ponadto konieczne jest doposażenie w sprzęt niemedyczny niektórych oddziałów szpitalnych (np. zakup urządzeń do mycia basenów, zakup wózków na dokumentację medyczną, zakup wózków do sprzątania, zakup wózków do przewożenia brudnej i czystej pościeli itp.). Sprawne funkcjonowanie Szpitala Powiatowego nie jest możliwe także bez wprowadzenia kompleksowej komputeryzacji szpitala. W chwili obecnej Szpital tylko częściowo jest skomputeryzowany, a sprzęt komputerowy jest już przestarzały technicznie i wymaga natychmiastowej wymiany na nowy. Objęcie komputeryzacją całości szpitala pozwoli na duże ułatwienia w pracy z pacjentami oraz personelem medycznym. W szybki sposób można będzie uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Prowadzenie statystyk jest dużo prostsze, a co za tym idzie potrzeba będzie dużo mniej czasu i środków. Poza tym komputeryzacja zapewni pełną kontrolę nad finansami szpitala. Działania dotyczące poprawy jakości i ilości świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym wiążą się z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Kamieniu Pomorskim: - Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej - Zakup sprzętu niemedycznego - Zakup i instalacja sprzętu komputerowego. W skład komputeryzacji wchodzą: - Zakup komputerów – 35 sztuk, - Zakup drukarek atramentowych – 20 sztuk, - Zakup drukarek laserowych – 4 sztuki, - Wykonanie sieci komputerowej całego szpitala, - Zakup oprogramowania do kompleksowej obsługi szpitala „ białe oprogramowanie” z możliwością spięcia ze „strefą szarą” już istniejącą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | - 2 345 272 zł - 3 300 000 zł - 3 500 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 | Modernizacja i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz poprawa stanu parku zabytkowego przy DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Sprawne funkcjonowanie placówek opiekuńczych pozostających po zarządem Powiatu nie jest możliwe bez poprawy standardów budynków oraz doposażenie w niezbędne sprzęty. W chwili obecnej stan techniczny budynków Dom Pomocy Społecznej w nie pozwala na funkcjonowanie placówki zgodnie ze standardami. Niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz podjecie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego obiektu. Budynek DPS oraz otaczający go park objęte są nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W parku należy wykonać nowe ścieżki dla pieszych oraz rowerowe, stworzyć warunki do wędkowania oraz wykonać nowe ławki parkowe. Prawidłowe funkcjonowanie DPS nie jest możliwe bez zakupu odpowiedniego sprzętu i środków transportu, dlatego w planach znajduje się zakup mikrobusu. Działania dotyczące poprawy infrastruktury pomocy społecznej wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje przy DPS: - Modernizacja oczyszczalni ścieków; - Prace pielęgnacyjne drzewostanu parkowego, wykonanie nowych ścieżek rowerowych, ścieżek dla pieszych, stworzenie warunków dla wędkowania, wykonanie nowych ławek parkowych; - Modernizacja dźwigu osobowego; - Wymania instalacji CO, zimnej wody, Cwu; - Wymiana stolarki okiennej; - Wykonanie nowej elewacji budynku; - Budowa nowych łazienek i WC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 750 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 4 | Modernizacja i remont budynków Domu Dziecka w Wisełce i Lubiniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Sprawne funkcjonowanie placówek pozostających po zarządem Powiatu nie jest możliwe bez poprawy standardów budynków oraz doposażenie w niezbędne sprzęty. W chwili obecnej stan techniczny budynków Domów Dziecka w Wisełce i Lubiniu nie pozwala na funkcjonowanie placówki zgodnie ze standardami. Działania dotyczące poprawy infrastruktury wiążą się z ciągłymi inwestycjami związanymi z remontami i modernizacją obiektów. W ramach planu rozwoju lokalnego na lata 2007-2013 jako priorytetowe zostały wyodrębnione następujące inwestycje: - Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, zmiana wyposażenia - Wymiana instalacji c.o. - Wymiana stolarki okiennej, - Wykonanie nowej elewacji budynków z ociepleniem, remont dachu, - Budowa i remont łazienek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 1 250 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Ochrona środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Zadanie ma na celu zmniejszenie energochłonności budynków, w których obecnie znajdują się wszelkie, podległe władzom powiatowym urzędy i instytucje. Przyczyni się to do ograniczenia emisji do atmosfery substancji szkodliwych powstających przy wytwarzaniu energii cieplnej. Spowoduje również wydatne zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek powiatowych, co umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych środków pieniężnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 5 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Niepełnosprawni i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Likwidowanie barier architektonicznych i urbanistycznych w dostępie do obiektów użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Przewiduje się, że w ramach realizacji programu zostanie przystosowane otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez udostępnienie budynków i budowli, ciągów pieszych, co w dużym stopniu ułatwi również życie ludziom w podeszłym wieku, osobom z dziećmi w wózkach, kobietom ciężarnym, a także ludziom okresowo niesprawnym fizycznie. Przy projektowaniu tych zadań należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych. Jako priorytet przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy przyjąć przewidywaną liczbę osób, które skorzystają z ułatwień oraz rangę obiektu. Przewiduje się, że w ramach realizacji programu zostanie przystosowane otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez udostępnienie budynków i budowli, ciągów pieszych, co w dużym stopniu ułatwi również życie ludziom w podeszłym wieku, osobom z dziećmi w wózkach, kobietom ciężarnym, a także ludziom okresowo niesprawnym fizycznie. Przy projektowaniu tych zadań należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych. Jako priorytet przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy przyjąć przewidywaną liczbę osób, które skorzystają z ułatwień oraz rangę obiektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 3 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Turystyka, kultura oraz ochrona zabytków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | W szerokim znaczeniu produkt turystyczny to zestawienie tego, co turysta może czynić w czasie podróży i w miejscu docelowego pobytu. Zatem powinien zawierać dobra i urządzenia turystyczne, takie jak: walory naturalne i kulturowe, transport, baza noclegowa i gastronomiczna oraz odpowiednio skomponowane usługi turystyczne, na które składają się: usługi transportowe, hotelowe, gastronomiczne, pilotażowe, przewodnickie, a także te związane z funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnych, wypożyczalni sprzętu, itp. Elementem dopełniającym dobrze przygotowany produkt turystyczny jest oferta usług okołoturystycznych (gastronomia, sklepy odzieżowe, bankomaty, pośrednictwa ubezpieczeniowe, placówki opieki zdrowotnej). Istotą produktu turystycznego jest jego komplementarność polegająca na uzupełnianiu jednych usług innymi. Komplementarność może być ujęta w formie usług świadczonych przez jednego przedsiębiorcę turystycznego (hotel, ośrodek wypoczynkowy) lub w formie usług tworzących spójną całość świadczonych przez kilku przedsiębiorców. Rozwój turystyki w powiecie kamieńskim jest zorientowany przede wszystkim na turystykę wodną, rowerową, spacerową i krajoznawczą. Dużym atutem jest dogodne położenie geograficzne – sąsiedztwo Bałtyku oraz obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Wyspecyfikowanie produktu turystycznego nie powinno być zatem trudne na etapie określenia dominującej formy uprawiania turystyki w powiecie. Więcej kłopotu sprawia powiązanie usług turystycznych dostępnych na terenie powiatu. Zakłada się, że w opracowaniu produktu turystycznego oraz jego wdrożeniu będzie uczestniczyć Kamieńska Lokalna Organizacja Turystyczna. Należy także określić pośrednika, który będzie prowadzić usługi związane z doradztwem w zakresie wyboru właściwego dla określonego klienta produktu oraz usługi związane z pośrednictwem w rezerwacji np. noclegu. Niezwykle ważnym zadaniem podejmowanym przez pośrednika (punkt informacji turystycznej, biura podróży, itp.) może być także wiązanie oferty kilku przedsiębiorców i pośredniczenia w sprzedaży jako jednego pakietu. Zakładać wówczas należy, że pośrednik zajmie się na przykład pośredniczeniem w rezerwowaniu noclegu, żaglówki, kajaków, rowerów, przewodnika turystycznego, itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 90 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar interwencji | Informatyzacja oraz wzmocnienie roli powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie i opis | Informatyzacja powiatu to przedsięwzięcie, którego efekt przynosi wymierne korzyści całej wspólnocie mieszkańców. Nie może być to inwestycja dla wygody urzędników lub zaledwie usprawniająca pracę Starostwa, choć bez tego elementu nie sposób uzyskać widocznych efektów w skali całego powiatu. Informatyzacja Starostwa i podległych jednostek będzie polegać na: - stworzenia efektywnej platformy wymiany informacji i dokumentów między mieszkańcami i władzami samorządowymi; - usprawnienia zarządzania informacją w organach władz samorządowych; - budowy infrastruktury informacyjnej, pozwalającej na aktywny udział mieszkańców gminy w życiu społeczeństwa informacyjnego Polski - zbudowaniu infrastruktury technicznej umożliwiającej zastosowanie ww. rozwiązań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lata | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| Czas realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt realizacji zadania | Koszt szacunkowy = 1 000 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wyniku konsultacji społecznych jakie miały miejsce w trakcie prac nad stworzeniem „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego na lata 2007 – 2013” zaproszeni na spotkanie uczestnicy (przedstawiciele j.s.t., organizacji pozarządowych, władze powiatu) w dniu 9 października 2006 przedstawili swoje sugestie odnośnie potrzeb społeczno-gospodarczych jakie dostrzegają na terenie powiatu. Problemy i wynikające z nich zadania zostały uwzględnione w niniejszym planie. Część z nich formalnie pozostaje poza kompetencjami władz powiatowych. Mimo tego ich właściwa realizacja wymaga działań koncepcyjnych i koordynacyjnych podejmowanych na poziomie ponadgminnym.

Problemy zostały pogrupowane według odpowiednich zakresów działań powiatu:

edukacji publicznej:

- diagnoza potrzeb rynku – brak specjalistów w danych zawodach, konieczność uwzględniania zapotrzebowania przedsiębiorców na dane specjalizacje zawodowe 
i utworzenia na tej podstawie programów gimnazjalnych

- analiza potrzeb edukacyjnych i jej połączenie z programem gospodarczym 
i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez lokalne środowisko przedsiębiorców

promocji i ochrony zdrowia:

- funkcjonowanie jednostki szpitalnej jako czynnika „powiatotwórczego”

- wzmocnienie ochrony zdrowia, która ma pośredni wpływ na turystykę

- spójna z gminnymi promocja profilaktyki zdrowotnej

- zwiększenie dostępności ambulatoryjnej ochrona zdrowia i rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym

- potrzeba stworzenia wspólnego programu promocji i profilaktyki ochrony zdrowia na terenie powiatu

- promocja powiatu poprzez główne ośrodki zdrowia np. poprzez tworzony 
w Międzyzdrojach szpital uzdrowiskowy

3)  pomocy społecznej:

- utworzenie hospicjum na ternie powiatu

- utworzenie schroniska dla bezdomnych

- potrzeba konsultacji powiatu w zakresie pomocy społecznej z gminami

- rozwiązanie narastającego problemu bezdomności w powiecie – potrzeba działań powiatu na rzecz wspólnej infrastruktury dla bezdomnych

- problem utrzymania i funkcjonowania domów dla bezdomnych

- brak Centów Integracji Społecznej – zadania gminy, które nie są realizowane, więc istnieje potrzeba ich zainicjowania na szczeblu powiatowym

- problem narkomanii

- patologie społeczne -  potrzeba ich zapobieganiem w ramach programów

4)  polityki prorodzinnej

- utworzenie szkoły dla rodziców w ramach których będą organizowane kursy dla rodziców i dzieci w zakresie wychowywania, problemów pedagogicznych 
i psychologicznych

- wsparcie dla PCPR- ów zajmującymi się domami dziecka

- zachęcanie do tworzenia rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka

- dofinansowanie rodzin zastępczych zamiast dofinansowywania dużych domów dziecka

5)  wspierania osób niepełnosprawnych

- doposażenie ośrodków w urządzenia rehabilitacyjne oraz sprzęt np. wózki dla niepełnosprawnych

6)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

- potrzeba opracowania wykazu imprez kulturalnych wspieranych przez powiat

- wsparcie dla zabytków powiatu – zespołów pałacowych

- modernizacja i doposażenie biblioteki powiatowej

- renowacja zabytków

7)  kultury fizycznej i turystyki

- potrzeba opracowania kalendarza imprez sportowych

- rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

- powstanie ścieżek konnych na bazie kolei w miejscu rozebranych torów kolejowych

- wsparcie projektu międzynarodowego szlaku rowerowo – pieszego

- utworzenie zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego – Wolin, Kamień, Międzywodzie, Dziwnów- powstanie czterech marin i mola w Międzywodziu

- budowa basenów jako alternatywa dla turystyki wodnej, w tym budowa basenów olimpijskich, które można dofinansowywać ze środków ministerialnych oraz totalizatora

- powstanie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

- problem na szlaku wód śródlądowych – zbyt płytkie wody ograniczają możliwość żeglugi

- konieczność promocji możliwości turystycznych powiatu np. podczas imprez

8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli:

- doposażenie w sprzęt Policji i Straży Pożarnej

- budowa strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej

9) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

10) współpracy z organizacjami pozarządowymi

- potrzeba wspierania NGO ’s na terenie powiatu

- utworzenie Centrum Przedsiębiorczości

# WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU KAMIEŃSKIEGO

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego zostanie zweryfikowana na koniec okresu programowania (2007 – 2013), a także będzie bieżąco monitorowana na koniec każdego roku kalendarzowego. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych projektów oraz monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania a także produkty, rezultaty i oddziaływanie.

Wskaźniki realizacji planu zostały pogrupowane zgodnie z priorytetowymi obszarami działalności powiatu. Ze względu na długi okres realizacji planu i brak aktualnych prognoz wartości liczbowe odpowiednich wskaźników zostaną uzupełnione przed przystąpieniem do realizacji planu. Nastąpi to w oparciu o przygotowywaną dokumentację techniczną dla poszczególnych inwestycji oraz prace analityczne prowadzone przez odpowiednie jednostki powiatu. Stopień realizacji poszczególnych działań zostanie określony przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. W zamieszczonych tabelach zestawiono proponowane rodzaje wskaźników dla różnych rodzajowo zadań oraz sposób ich pomiaru.

| Obszar interwencji : Infrastruktura techniczna i społeczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| - Przebudowa mostu w okolicy miejscowości Kodrąb na drodze powiatowej nr 41-105 (0005Z) Kołczewo – Unin, - Dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 41-106 (0006Z) Międzywodzie – Wolin na odcinku Unin – Wolin, modernizacja mostu w miejscowości Darzowice - Modernizacja całego odcinka drogi powiatowej nr 41–122 (0022Z) Łukęcin – Strzeżewo o długości 3,5 km, - Dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 41–101 (0001Z) Zalesie – Wapnica – Lubin o długości 5,5 km, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41-111 (0011Z) Recław – Siniechowo na odcinku Recław – Zagórze – 3,4 km, - Dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 41–103 (0003Z) Wisełka – Wolin, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–116 (0016Z) Recław – Zagórze na odcinku Zagórze – Koniewo – 1,8 km, - Dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 41–112 (0012Z) Kamień – Recław, budowa obejścia miejscowości Sibin i Skarchowo, modernizacja mostu - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–132 (0032Z) Stuchowo – Golczewo, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–181 (0039Z) Golczewo – Włodzisław – granica Powiatu Kamieńskiego, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–127 (0027Z) Niemica – Kozielice – Wysoka Kamieńska, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–125 (0025Z) Jarszewo – Mechowo – Gacko – granica powiatu, - Modernizacja drogi powiatowej nr 41–126 (0026Z) Jatki – Benice – Śniatowo, - Modernizacja drogi powiatowej 41–131 (0031Z) Gostyń – Gostyniec – Świerzno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 103, - Modernizacja drogi powiatowej 41–113 (0013Z) Kamień Pomorski – Chrząszczewo. - Modernizacja drogi powiatowej 41–108 (0008Z) Warnowo – Domysłów – Łuskowo, - Modernizacja drogi powiatowej 41–121 (0021Z) Borucin – Świniec – Jatki, - Modernizacja drogi powiatowej 41–190 (0045Z) Radawka – Wrzosowo, - Modernizacja drogi powiatowej 41–107 (0007Z) Kołczewo-Sierosław. - Modernizacja drogi powiatowej 41-193 (0048Z) Rekowo-Stawno-Kozielice - Modernizacja drogi powiatowej nr 41-124 (0100Z), Wrzosowo – Strzeżewo – Gostyń oraz budowa równoległej ścieżki rowerowej - Modernizacja drogi powiatowej (0046Z), Morawica – Rzewnowo na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką – miejscowość Rzewnowo | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Zmodernizowana nawierzchnia dróg | km | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Zmodernizowane mosty | Szt. | j.w. |
|  | Zbudowane chodniki | km | j.w. |
|  | Wybudowane zatoki autobusowe | Szt. | j.w. |
|  | Wykonane oznakowanie | szt | j.w. |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Poprawa stanu nawierzchni | Ocena stanu dróg | Statystyki GDDKIA, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji |
|  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców | Ilość wypadków i zdarzeń drogowych / rok | j.w. |
|  | Oszczędność w zakresie kosztów eksploatacji pojazdów | % | j.w. |
|  | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | % | j.w. |
|  | Zwiększenie przepustowości na drogach | Czas przejazdu | j.w. |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Spadek liczby wypadków drogowych | Liczba wypadków/rok | Statystyki GDDKIA, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji |
|  | Wzrost bezpieczeństwa ruchu na zmodernizowanych drogach | Liczba wypadków/rok | j.w. |
|  | Wzrost atrakcyjności terenów pod kontem inwestycyjnym i turystycznym. | Liczba turystów rocznie | j.w. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Edukacja i rynek pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| - Modernizacja i remont budynków szkolnych należących do ZSP W Kamieniu Pomorskim oraz modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej placówki - Zorganizowanie i wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - Zorganizowanie i wyposażenie pracowni językowej w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 19 w Kamieniu Pomorskim - Budowa nowej sali sportowej i urządzeń sportowych, naprawa asfaltowej nawierzchni płyty boiska szkolnego oraz bieżni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz zagospodarowanie terenu - Modernizacja i remont budynków szkolnych, rozbudowa bazy szkoleniowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - Modernizacja obiektów szkolnych i stworzenie bazy agroturystycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - Opracowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i form doradztwa zawodowego dla osób szczególnie zagrożonych bezrobociem - Modernizacja i remont budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach - Modernizacja, remont oraz rozbudowa bazy szkoleniowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim - Remont i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Powierzchnia wyremontowanych obiektów szkolnych | m2 | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość powstałych przyszkolnych obiektów sportowych | szt. | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość powstałych specjalistycznych pracowni edukacyjnych | szt. | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość zorganizowanych kursów doradztwa zawodowego i form podwyższania kwalifikacji | szt | Weryfikacja zrealizowanych szkoleń |
|  | Ilość zmodernizowanych miejsc dziecięcego wypoczynku | szt | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Wzrost bezpieczeństwa w placówce | % | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Obniżone koszty eksploatacji | PLN/rok | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Ilość pozalekcyjnych zajęć sportowych | h/rok | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Ilość pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych – koła zainteresowań | h/rok | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Pozyskanie nowych źródeł finansowania dla realizacji zadań szkoły (kursy języków obcych) | PLN/rok | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Podwyższenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie osób aktywizowanych w ramach projektu | szt | Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Podwyższenie standardów nauczania | % | Dane statystyczne i ankietowe Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Zmniejszenie ilości bezrobotnych | % | Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy |
|  | Poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej | % | Dane statystyczne i ankietowe Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa rozwoju fizycznego uczniów oraz ich stanu zdrowia | % | Dane statystyczne NFZ |
|  | Wyrównanie różnic w dostępie do edukacji | % | Dane statystyczne Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu | % | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| - Modernizacja i termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim - Doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacja Szpitala - Modernizacja i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz poprawa stanu parku zabytkowego przy DPS - Modernizacja i remont budynków Domu Dziecka w Wisełce i Lubiniu | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Wyremontowania i zmodernizowana sieć kanalizacyjna w Szpitalu Powiatowym, | mb | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Zmodernizowana kotłownia | szt. | j.w. |
|  | Zmodernizowana sieć ciepłownicza, | mb | j.w. |
|  | Ocieplone budynki Szpitala, | m2 | j.w. |
|  | Wymieniona stolarka okienna | szt | j.w. |
|  | Zmodernizowane oddziały szpitalne wraz z zapleczem niemedycznym | m2 | j.w. |
|  | Zmodernizowane pomieszczenia administracyjno-księgowe | m2 | j.w. |
|  | Wyremontowany i zmodernizowany budynek Domu Pomocy Społecznej | m2 | j.w. |
|  | Zmodernizowana przyszpitalna oczyszczalnia ścieków | szt | j.w. |
|  | Nowe ścieżki dla pieszych i rowerowe w parku | mb | j.w. |
|  | Zmodernizowana infrastruktura techniczna placówek pomocy społecznej | m2 | j.w. |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Zmniejszenie kosztów eksploatacji | PLN/rok | Dane statystyczne Szpitala Powiatowego |
|  | Zmniejszenie zużycia energii cieplnej | KWh/rok | Dane statystyczne Szpitala Powiatowego |
|  | Wzrost ilości świadczonych usług w ujęciu rodzajowym | Szt | Dane statystyczne Szpitala Powiatowego |
|  | Wzrost ilości świadczonych usług w ujęciu ilościowym | Szt | Dane statystyczne Szpitala Powiatowego |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu, | % | Dane statystyczne NFZ |
|  | Poprawa bezpieczeństwa pacjentów | % | Dane statystyczne NFZ |
|  | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | % | Dane statystyczne i ankietowe Szpitala Powiatowego |
|  | Zmniejszenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających powietrze | t/rok | Dane statystyczne WIOŚ |
|  | Rozwój turystyki poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy medycznej | % | Dane statystyczne i ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa jakości życia | % | Dane statystyczne i ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych | % | Dane statystyczne i ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Integracja społeczna | % | Dane statystyczne i ankietowe Starostwa Powiatowego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Ochrona środowiska naturalnego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Kubatura ocieplonych obiektów użyteczności publicznej | m3 | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość zmodernizowanych kotłowni | szt | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury jednostek powiatowych | PLN/rok | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | Zmniejszenie energochłonności pomieszczeń użytkowanych przez jednostki powiatowe | KWh/rok | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | Zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery | t/rok | Dane statystyczne WIOŚ |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Lepsze wykorzystanie posiadanych środków pieniężnych | % | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa warunków pracy urzędników | % | Dane statystyczne i ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa wizerunku powiatu | % | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Niepełnosprawni i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| Likwidowanie barier architektonicznych i urbanistycznych w dostępie do obiektów użyteczności publicznej | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Ilość wybudowanych podjazdów, wind i innych instalacji likwidujących bariery architektoniczne | szt | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych | % | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego i PFRON |
|  | Dostępne dla niepełnosprawnych ciągi piesze | mb | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego i PFRON |
|  | Dostępne obiekty użyteczności publicznej | szt | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego i PFRON |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Szt | Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy |
|  | Podniesienie atrakcyjności powiatu, jako przyjaznego dla osób niepełnosprawnych | % | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa wizerunku powiatu | % | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Wzrost ilości turystów | % | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego i organizacji turystycznych |
|  | Poprawa jakości życia | % | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Turystyka, kultura oraz ochrona zabytków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego powiatu | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Opracowany produkt turystyczny | Szt. | Weryfikacja przeprowadzona przez pracowników Starostwa |
|  | Wydane foldery promujące kompleksowo powiat | Szt. | Weryfikacja przeprowadzona przez pracowników Starostwa |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu | Liczba turystów | Statystyki organizacji turystycznych |
|  | Podniesienie dochodów przedsiębiorstw i gmin wchodzących w skład powiatu z działalności turystycznej | Wpływy do budżetu j.s.t. z tytułu podatków lokalnych | Analiza przychodów budżetowych powiatu, gmin |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Rozwój turystyczny | Liczba turystów | Statystyki organizacji turystycznych |
|  | Wzrost gospodarczy | Wpływy do budżetu j.s.t. z tytułu podatków lokalnych | Analiza przychodów budżetowych powiatu, gmin |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

| Obszar interwencji : Informatyzacja oraz wzmocnienie roli powiatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach obszaru | Wskaźniki | Jednostka | Sposób pomiaru |
| Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. | WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |
|  | Ilość komputerów w Starostwie Powiatowym | szt | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość nowych łączy w Starostwie Powiatowym | szt | Weryfikacja projektu i zrealizowanej inwestycji |
|  | Ilość przeszkolonych pracowników Starostwa w zakresie usług „online” | szt | Ilość wydanych certyfikatów znajomości oprogramowania |
|  | WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |
|  | Ilość usług dostępnych “online” | szt | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | Zwiększenie ilości załatwionych spraw urzędowych | % | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | Wzrost wydajności pracy urzędników Starostwa | % | Dane statystyczne Starostwa Powiatowego |
|  | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA |  |  |
|  | Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu |  | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |
|  | Poprawa wizerunku powiatu |  | Dane ankietowe Starostwa Powiatowego |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

# PLAN FINANSOWY na lata 2007-2013

|  | Całkowity koszt zadania | źródła zewnętrzne (fundusze UE, Administracja centralna) | Środki własne |  | lata realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura techniczna i społeczna |  |  |  |  |  |
| Przebudowa mostu w okolicy miejscowości Kodrąb na drodze powiatowej (0005Z) Kołczewo – Unin | 600 000,00 zł | 450 000,00 zł | 150 000,00 zł |  | 2009 |
| Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0006Z) Międzywodzie – Wolin na odcinku Unin – Wolin, modernizacja mostu w miejscowości Darzowice | 5 000 000,00 zł | 3 750 000,00 zł | 1 250 000,00 zł |  | 2011 |
| Modernizacja całego odcinka drogi powiatowej (0022Z) Łukęcin – Strzeżewo o długości 3,5 km | 1 800 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 450 000,00 zł |  | 2007-2008 |
| Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0001Z) Zalesie – Wapnica – Lubin o długości 5,5 km | 3 000 000,00 zł | 2 250 000,00 zł | 750 000,00 zł |  | 2008 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0011Z) Recław – Siniechowo | 1 000 000,00 zł | 750 000,00 zł | 250 000,00 zł |  | 2009 |
| Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0003Z) Wisełka – Wolin | 4 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |  | 2011 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0016Z) Recław – Zagórze na odcinku Zagórze – Koniewo – 1,8 km | 750 000,00 zł | 562 500,00 zł | 187 500,00 zł |  | 2007 |
| Dokończenie modernizacji drogi powiatowej (0012Z) Kamień – Recław, budowa obejścia miejscowości Sibin i Skarchowo, modernizacja mostu | 1 200 000,00 zł | 900 000,00 zł | 300 000,00 zł |  | 2011 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0032Z) Stuchowo – Golczewo | 12 000 000,00 zł | 9 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |  | 2008 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0039Z) Golczewo – Włodzisław – granica Powiatu Kamieńskiego | 2 800 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 700 000,00 zł |  | 2012 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0027Z) Niemica – Kozielice – Wysoka Kamieńska | 5 000 000,00 zł | 3 750 000,00 zł | 1 250 000,00 zł |  | 2012 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0025Z) Jarszewo – Mechowo – Gacko – granica powiatu | 18 000 000,00 zł | 13 500 000,00 zł | 4 500 000,00 zł |  | 2012-2013 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0026Z) Jatki – Benice – Śniatowo | 8 000 000,00 zł | 6 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |  | 2007 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0031Z) Gostyń – Gostyniec – Świerzno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 103 | 4 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |  | 2008 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0013Z) Kamień Pomorski – Chrząszczewo | 5 000 000,00 zł | 3 750 000,00 zł | 1 250 000,00 zł |  | 2008 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0008Z) Warnowo – Domysłów – Łuskowo | 468 392,08 zł | 351 294,06 zł | 117 098,02 zł |  | 2011 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0021Z) Borucin – Świniec – Jatki | 6 500 000,00 zł | 4 875 000,00 zł | 1 625 000,00 zł |  | 2009 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0045Z) Radawka – Wrzosowo | 2 500 000,00 zł | 1 875 000,00 zł | 625 000,00 zł |  | 2009 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0007Z) Kołczewo-Sierosław | 2 600 000,00 zł | 1 950 000,00 zł | 650 000,00 zł |  | 2010 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0048Z) Rekowo-Stawno-Kozielice | 800 000,00 zł | 600 000,00 zł | 200 000,00 zł |  | 2011 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0100Z), Wrzosowo – Strzeżewo – Gostyń oraz budowa równoległej scieżki rowerowej | 6 000 000,00 zł | 4 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł |  | 2008-2009 |
| Modernizacja drogi powiatowej (0046Z), Morawica – Rzewnowo na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką – miejscowość Rzewnowo | 650 000,00 zł | 487 500,00 zł | 162 500,00 zł |  | 2007 |
| Edukacja i rynek pracy |  |  |  |  |  |
| Modernizacja i remont budynków szkolnych należących do ZSP W Kamieniu Pomorskim oraz modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej placówki | 1 500 000,00 zł | 1 125 000,00 zł | 375 000,00 zł |  | 2010 |
| Zorganizowanie i wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim | 65 000,00 zł | 0 | 65 000,00 zł |  | 2009 |
| Zorganizowanie i wyposażenie pracowni językowej w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 19 w Kamieniu Pomorskim | 33 800,00 zł | 0 | 33 800,00 zł |  | 2009 |
| Budowa nowej sali sportowej i urządzeń sportowych, naprawa asfaltowej nawierzchni płyty boiska szkolnego oraz bieżni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz zagospodarowanie terenu | 950 000,00 zł | 712 500,00 zł | 237 500,00 zł |  | 2007-2008 |
| Modernizacja i remont budynków szkolnych, rozbudowa bazy szkoleniowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie | 1 500 000,00 zł | 1 125 000,00 zł | 375 000,00 zł |  | 2010 |
| Modernizacja obiektów szkolnych i stworzenie bazy agroturystycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach | 2 500 000,00 zł | 1 875 000,00 zł | 625 000,00 zł |  | 2008-2009 |
| Opracowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i form doradztwa zawodowego dla osób szczególnie zagrożonych bezrobociem | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł | 0,00 zł |  | 2007-2013 |
| Modernizacja i remont budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach | 1 500 000,00 zł | 1 125 000,00 zł | 375 000,00 zł |  | 2011 |
| Modernizacja, remont oraz rozbudowa bazy szkoleniowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim | 1 000 000,00 zł | 750 000,00 zł | 250 000,00 zł |  | 2011 |
| Remont i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim | 1 106 000,00 zł | 829 500,00 zł | 276 500,00 zł |  | 2007 |
| Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |
| Modernizacja i termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim | 5 070 000,00 zł | 4 309 500,00 zł | 760 500,00 zł |  | 2008-2009 |
| Doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacja Szpitala | 11 145 272,00 zł | 9 473 481,20 zł | 1 671 790,80 zł |  | 2009-2010 |
| Modernizacja i remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie oraz poprawa stanu parku zabytkowego przy DPS | 750 000,00 zł | 562 500,00 zł | 187 500,00 zł |  | 2010 |
| Modernizacja i remont budynków Domu Dziecka w Wisełce i Lubiniu | 1 250 000,00 zł | 937 500,00 zł | 312 500,00 zł |  | 2010 |
| Ochrona środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |
| Modernizacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 5 000 000,00 zł | 3 750 000,00 zł | 1 250 000,00 zł |  | 2007-2013 |
| Niepełnosprawni i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym |  |  |  |  |  |
| Likwidowanie barier architektonicznych i urbanistycznych w dostępie do obiektów użyteczności publicznej | 3 000 000,00 zł | 2 550 000,00 zł | 450 000,00 zł |  | 2007-2013 |
| Turystyka, kultura oraz ochrona zabytków |  |  |  |  |  |
| Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego powiatu | 90 000,00 zł | 67 500,00 zł | 22 500,00 zł |  | 2007 |
| Informatyzacja oraz wzmocnienie roli powiatu |  |  |  |  |  |
| Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. | 1 000 000,00 zł | 750 000,00 zł | 250 000,00 zł |  | 2007 |
| Suma wydatków inwestycyjnych na realizację Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego w latach 2007-2013 | 134 128 464,08 zł | 103 693 775,26 zł |  | 30 434 688,82 zł |  |

# SPOSOBY MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Powstały Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kamieńskiego, aby był skuteczny musi być monitorowany przez odpowiednią jednostkę samorządową. W Powiecie Kamińskim będzie to zespół doświadczonych specjalistów wyłoniony spośród pracowników Starostwa Powiatowego. Zespół będzie odpowiedzialny za kontrolę realizowanych inwestycji, ich zgodność z Planem Rozwoju Lokalnego oraz identyfikację powstających w trakcie wykonania problemów.

Zebrania zespołu będą się odbywać dwa razy w roku w ostatnich dniach lipca 
i stycznia. Zebranie lipcowe będzie zebraniem roboczym, na którym przedstawiane będą postępy w realizacji inwestycji wynikających z planu jak również zidentyfikowane problemy i przeciwności. Zebranie styczniowe będzie podsumowaniem całorocznej działalności i będzie obejmowało:

- postępy w realizacji inwestycji

- zgodność inwestycji z założeniami planu

- terminowość inwestycji i ich finansowanie

- identyfikację występujących problemów

- propozycje zmian i korekt

Na każde zebranie zostanie sporządzony przez wyznaczoną osobę „Raport monitoringowy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” będący zestawieniem informacji 
o wykonaniu poszczególnych inwestycji. Raport będzie zwierał kompletne informacje zarówno rzeczowe jak i finansowe na temat poszczególnych projektów.

Z każdego posiedzenia zespołu zostanie sporządzone sprawozdanie oceniające realizację planu oraz identyfikujące ewentualne problemy ewaluacyjne. Zespół będzie upoważniony i zobowiązany do podjęcia stosownych działań naprawczych w razie zaistniałych problemów.

# SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego musi być obiektywna, wiarygodna i przede wszystkim skuteczna. Zgodnie z tymi założeniami zespół osób oceniających powinien być niezależny od np. zespołu monitorującego lub inwestorów. Powinna powstać komórka, 
w której skład wchodziliby przedstawiciele powiatu, społeczności lokalnej i niezależni eksperci. Skład zespołu zapewni dopływ informacji i opinii na temat realizacji planu ze źródeł wewnętrznych (powiat) jak i zewnętrznych (społeczność lokalna, inne grupy społeczne), co zapewni obiektywizm oceny. Zadaniem zespołu byłoby stworzenie raportu zawierającego ocenę wykonanych dotychczas inwestycji wraz z sugestiami ewentualnych korekt. Raport zawierałby przede wszystkim:

- ocenę skuteczności – zgodność realizowanych inwestycji z harmonogramem prac wynikającym z planu w znaczeniu rzeczowym i finansowym

- ocenę użyteczności publicznej – trafność inwestycji i korzyści z nich wynikające

Raport oceniający efektywność Planu Rozwoju Lokalnego byłby sporządzany do 31 stycznia każdego roku. Wynikające z niego wnioski powinny być sugestią dla Rady Powiatu jak skorygować i zmienić zawarte w planie projekty inwestycyjne. Opracowanie byłoby również konsultowane ze wszystkimi stronami przedsięwzięcia zobowiązanymi do jego wdrażania i nadzorowania prawidłowego przebiegu.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Jednym z elementów prawidłowego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest komunikacja z otoczeniem. Należy zwrócić uwagę na jego formę oraz prawidłowe przetwarzanie pozyskanych informacji. Chodzi tu głównie o otoczenie społeczne, 
w którym wyodrębnić możemy część wewnętrzną, czyli głównie pracowników urzędu 
z ich wiedzą i umiejętnościami, zakresem kompetencji oraz dostępną technologią 
i zasobami organizacji oraz zewnętrzną. Do niej należą przede wszystkim mieszkańcy powiatu oraz podmioty, które tworzą (przedsiębiorstwa, organizacje, stowarzyszenia itp.), ale także dalsze otoczenie powiatu takie jak inne powiaty, województwa.

W sferze wymiany informacji, nieodzownym elementem prawidłowego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest dokładne informowanie wszystkich mieszkańców powiatu o aktualnym stopniu realizacji określonych zadań oraz czynionych postępach. Powinno odbywać się to poprzez:

- udział mieszkańców w posiedzeniach komitetu monitorującego

- przedstawianie istotnych informacji na temat realizacji zadań w lokalnych mediach

- nieustanne aktualizowanie danych na stronach internetowych komitetu monitorującego realizowane projekty

Informowanie oraz promowanie pomocy pochodzącej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej należy do zadań Instytucji Zarządzającej, która zajmuje się w tym zakresie głównie informowaniem rzeczywistych i potencjalnych beneficjentów 
o możliwościach unijnego wsparcia, ale także powiadamianiem opinii publicznej o jego wymiarze i zakresie dla poszczególnych projektów i rezultatach tych działań. W tym celu powinny być organizowane specjalne warsztaty oraz szkolenia.

Public Relations powinno także obejmować nieustanne komunikowanie się 
z otoczeniem społecznym powiatu w celu prezentowania danych dotyczących stopnia realizacji projektów i zadań współfinansowanych ze środków unijnych oraz ich efektów 
w ramach Planu Rozwoju Lokalnego.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

## RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PROJEKTU

- Nazwa projektu

.................................................................................................................................................

- Lokalizacja

.................................................................................................................................................

- Numer raportu

.................................................................................................................................................

- Dane kontaktowe osoby przygotowującej

.................................................................................................................................................

- Rozkład realizacji projektu

Programowy

| Etapy realizacji projektu | Rok 2004 |  | Rok 2005 |  | Rok 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze | I półrocze | II półrocze |

Rzeczywisty

| Etapy realizacji projektu | Rok 2004 |  |  |  | Rok 2005 |  |  |  | Rok 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

- Zakres działań realizowanych obecnie lub w najbliższym czasie

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Inne informacje o realizowanym zadaniu

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Źródła finansowania projektu

| Etapy realizacji projektu | Źródło 1 |  | Źródło 2 |  | Źródło 3 |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane nakłady | Poniesione nakłady | Planowane nakłady | Poniesione nakłady | Planowane nakłady | Poniesione nakłady | Planowane nakłady | Poniesione nakłady |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2.

## RAPORT OCENY REALIZACJI PROJEKTU

- Nazwa projektu

.................................................................................................................................................

2.   Lokalizacja

.................................................................................................................................................

3.   Numer raportu i okres dotyczący opiniowania

.................................................................................................................................................

4.   Numer raportu monitoringowego będącego podstawą oceny realizacji projektu

.................................................................................................................................................

5.   Dane kontaktowe osoby przygotowującej

.................................................................................................................................................

6.   Efektywność i skuteczność wykonywania projektu

| Cele zakładane | Cele osiągnięte | Wskaźnik efektywności * |
| --- | --- | --- |

* Procentowy wskaźnik środków faktycznie poniesionych do planowanych nakładów w okresie raportowania

7.   Możliwe usprawnienia przebiegu realizacji projektu

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Opinie dodatkowe

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................