ZAPYTANIE OFERTOWE

| Zamawiający | Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim |
| --- | --- |
| Wydział | Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa |
| Nr zamówienia | Gm.6641.3.2018.AIJ |
| Treść zamówienia | Wykonanie podziału działki położonej w Chominie, Gmina Świerzno oznaczonej nr 161. Sposób podziału działki został wskazany na załączniku nr 1. Cel podziału: regulacja przebiegu działki drogowej Skarbu Państwa. Projekt podziału może ulec zmianie w trakcie uzgodnień dotyczących ustalenia nowych punktów granicznych. Przedmiot umowy należy wykonać w następujących etapach: a) etap I – przygotowanie wstępnego projektu podziału do wydania postanowienia (2 egzemplarze), etap II – przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej podział i okazanie znaków granicznych w terenie, b) etap III – przyjęcie operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Terminy wykonania etap I – 10 dni etap II - 60 dni etap III - 35 dni |
| Termin złożenia oferty | 15 czerwca 2018 roku do godziny 15.30 |
| Miejsce składania ofert | Oferty można składać w kancelarii ogólnej urzędu, przesyłać na maila: aiwancz@powiatkamienski.pl Liczy się data i godzina złożenia oferty |
| Osoby do kontaktu | Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się w kwestii zamówienia jest: Anna Iwańcz-Janiszewska tel. 91 3823927 mail : aiwancz@powiatkamienski.pl Wszelkich informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. |
| Dodatkowe informacje | 1. Zamawiający może odwołać zamówienie bez podania przyczyny. 2. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zlecenia. |
| Płatności | Wynagrodzenie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia. |
| Data zamówienia | 11 czerwca 2018 roku |