Informacja Wydziału Inwestycji i Promocji

Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

na temat złożonych projektów o dofinansowanie

inwestycji i przedsięwzięć Powiatu Kamieńskiego

- lipiec 2005 -

1. Projekt: Budowa chodnika w miejscowości Kłęby wzdłuż drogi powiatowej nr 41-181.

- wartość inwestycji: 318 769,89 PLN.

- wniosek aplikacyjny złożono w lipcu 2004r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

- umowę na realizację projektu zawarto w lutym 2005r.

- inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu Powiatu Kamieńskiego.

W ramach projektu „Budowa chodnika w miejscowości Kłęby wzdłuż drogi powiatowej nr 41 181(0039Z)” w terenie zabudowanym miejscowości Kłęby gmina Golczewo w Powiecie Kamieńskim wykonany zostanie chodnik. Zakres opracowania obejmuje cały teren miejscowości Kłęby. Projektowany chodnik rozpoczyna się na końcu istniejącego chodnika od strony miasta Golczewo do skrzyżowania w kierunku miejscowości Drzewica. Długość projektowanego chodnika będzie wynosić 800 mb, a w centrum miejscowości Kłęby wykonana zostanie zatoka autobusowa.  W chwili obecnej na terenie realizacji projektu chodnik nie istnieje, co stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego. Ruch pieszych odbywa się po jezdni drogi, co przy jej ukształtowaniu sytuacyjnym naraża pieszych na niebezpieczeństwo kolizji z pojazdami. Ruch pojazdów po drodze jest znaczny, ponieważ droga Golczewo – Rokita - Przybiernów stanowi najkrótszy dojazd do stolicy województwa zachodniopomorskiego, dla mieszkańców terenu objętego oddziaływaniem projektu. Ukształtowanie sytuacyjne drogi  nie jest optymalne, gdyż występuje szereg łuków poziomych. Projektowany chodnik stanowi przedłużenie istniejącego chodnika na odcinku od Golczewa do miejscowości Kłęby. Trasę chodnika w miejscach możliwych odsunięto od krawędzi jezdni, co znacznie polepszy bezpieczeństwo jego użytkowników. Między chodnikiem a jezdnią projektuje się pas zieleni.

W ramach projektu powstanie również zatoka autobusowa, która ma nietypowy kształt, ze względu na występujący na końcu zjazd gospodarczy. Na całej trasie przewidziano wykonanie utwardzonych zjazdów gospodarczych.

2. Projekt: Zapewnienie równego startu poprzez program stypendialny skierowany do  najuboższych studentów Powiatu Kamieńskiego.

- wartość projektu: 49 350 PLN.

- wniosek aplikacyjny złożono w październiku 2004r w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

- umowę na realizację projektu zawarto w grudniu 2005r.

- przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa.

- w czerwcu 2005r złożono nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie programu stypendialnego na lata 2005-2006.

Projekt powstał z potrzeby zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najuboższej młodzieży akademickiej, zamieszkującej tereny zmarginalizowane Powiatu Kamieńskiego. Znaczny koszt kształcenia w szkołach wyższych stanowi dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z terenów zmarginalizowanych, barierę uniemożliwiającą podjęcie, kontynuowanie i ukończenie nauki. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży akademickiej pochodzącej z obszarów zmarginalizowanych a przez co do jej wykluczenia społecznego.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1) Przyjęcie REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIUM (Uchwałą Rady Powiatu Kamieńskiego - 10.06.05r.),

2) Prace nad przygotowaniem wniosku na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy - czerwiec 2005r.,

3) Informacja o projekcie-od lipca 2005r.,

4) Rekrutacja wniosków ostatecznych beneficjentów – od lipca 2005r. do 14.10.2005r,

5) Weryfikacja wniosków - do 21.10.2005r.,

6) Wyniki - do 25.10.2005r.,

7) W przypadku zakwalifikowania projektu – realizacja, kompleksowy monitoring i ewaluacja – zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kamieńskiego.

- wartość projektu: 430 650 PLN.

- wniosek aplikacyjny złożono w październiku 2004r w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

- umowę na realizację projektu zawarto w grudniu 2005r.

- przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa.

- w czerwcu 2005r złożono nowy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie programu stypendialnego na lata 2005-2006.

Projekt powstał z potrzeby zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najuboższej części młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkującej tereny zmarginalizowane Powiatu. Osoby, o których mowa, mają małe szanse na wyrwanie się z kręgu niedostatku i uzyskanie tak ważnego w obecnych czasach wykształcenia. Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych sprawia, iż młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ma utrudniony dostęp do kształcenia na wyższym etapie. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania startu młodych ludzi na rynku pracy. Celem szczegółowym jest poprawa sytuacji materialnej rodzin, 450 uczniów, poprzez refinansowanie kosztów związanych z nauką.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1) Przyjęcie REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIUM (Uchwałą Rady Powiatu Kamieńskiego-10.06.05).

2) Prace nad przygotowaniem wniosku na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy - czerwiec 2005.

3) Informacja o projekcie-od lipca 2005.

4) Rekrutacja wniosków ostatecznych beneficjentów – od lipca 2005 do 15.09.2005.

5) Weryfikacja wniosków - do 20.09.2005.

6) Wyniki - do 25.09.2005.

7) Realizacja projektu.

4. Projekt: Zakup serwera sieciowego dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz sprzętu komputerowego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

- wartość projektu: 13 000 PLN.

- wniosek aplikacyjny złożono w lutym 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

- umowę na realizację projektu zawarto w kwietniu 2005r.

- inwestycja finansowana jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu Powiatu Kamieńskiego.

Wydział Geodezji i Kartografii prowadzący ewidencję gruntów i budynków dla Powiatu Kamieńskiego wyposażony został w sprzęt informatyczny w  roku 1999. Od tamtej pory systematycznie w miarę posiadanych środków własnych oraz pozyskiwanych z zewnątrz, sprzęt jest wymieniany. Jednak konieczna była wymiana serwera sieciowego, który nie odpowiadał wymogom sprzętowym stawianym przez nowoczesne oprogramowanie, był nie wydajny co do ilości obsługiwanych przez niego stanowisk komputerowych. Zakupienie serwera oraz sprzętu komputerowego pozwoliło na jednoczesny wgląd w bazy ewidencji gruntów i budynków Wydziałom Budownictwa i Geodezji oraz na usprawnienie realizacji zadań związanych z ochroną gruntów rolnych. Ponadto, co należy dodać Starosta Powiatu jest zobowiązany zapewnić bezpośredni dostęp gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do bazy ewidencji gruntów i budynków, w celu założenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji zwierząt i gospodarstw rolnych. Realizacja tych zadań wymaga szybkiego i niezawodnego sprzętu komputerowego, który docelowo ma umożliwić, w skali ogólnopolskiej, sprawny dostęp poprzez sieć informatyczną do omawianych baz danych.

5. Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (klasa drogi Z), dojazdowej do gruntów rolnych, Wrzosowo – Strzeżewo od km 11+625 do km 13+425 odcinek 1.800 km.

# wartość projektu: 2 172 669,39 PLN.

# wniosek aplikacyjny złożono w lutym 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

- umowę na realizację projektu zawarto w kwietniu 2005r.

- inwestycja finansowana jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu Powiatu Kamieńskiego, jednak ze względu na fakt iż z wnioskowanej kwoty Powiat otrzymał sumę nie wystarczającą na podjęcie realizacji zadania w lipcu 2005r ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FOGR.

Lokalizacja inwestycji została wybrana ze względu na zapewnienie sprawnego dostępu do gruntów rolnych i terenów wiejskich położonych wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 0100Z, znajdujących się na terenie Gminy Kamień Pomorski. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, rozwój gospodarstw agroturystycznych i rolnych, rozwój usług związanych z potrzebami i otoczeniem rolnictwa, poprzez stworzenie mieszkańcom omawianego terenu dogodnego połączenia komunikacyjnego z pozostałymi terenami Powiatu.

Droga powiatowa Wrzosowo-Strzeżewo jest to droga  o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 4,20 m do 4,80 m. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Obecnie z uwagi na postępująca degradację jezdni, droga powiatowa nr 41-124 wymaga kilkukrotnych zabiegów remontowych w ciągu roku. Dodatkowo mała odległość istniejącego drzewostanu od istniejącej krawędzi dodatkowo ogranicza skrajnię drogi i uniemożliwia manewry wymijania, wyprzedzania i omijania przez pojazdy ciężarowe i rolnicze lekkie i ciężkie. Zwiększa to zagrożenie kolizją, szczególnie w sezonie letnim, kiedy droga jest mocno obciążona pojazdami zmierzającymi na tereny o dużych walorach turystycznych. Kolejnym problemem są zawyżone pobocza, które w bardzo poważnym stopniu utrudniają i ograniczają spływ wód opadowych do istniejących szczątkowych rowów odwadniających. Brakuje również zjazdów indywidualnych do przyległych pól uprawnych, a to dodatkowo przyczynia się do wzrostu zagrożeń dla pojazdów poruszających się po drodze. Fakt ten również przyczynia się do zabłocenia istniejącej nawierzchni asfaltowej. Istniejące rozwiązania techniczne nie zapewniają właściwej przepustowości, ani - co ważniejsze - właściwego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z tej trasy. Zdarzały się na tym odcinku kolizje i wypadki.

Godny uwagi jest fakt, iż pozytywną opinię dotyczącą omawianej inwestycji wydała Rada Powiatowa w Kamieniu Pomorskim Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

6. Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016Z (klasa drogi L) dojazdowej do gruntów rolnych Wiejkówko – Koniewo od km 7+550 do km 8+800, odcinek 1.250 km.

- wartość projektu: 264 887,10 PLN.

- wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono w lutym 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Lokalizacja inwestycji została wybrana ze względu na zapewnienie sprawnego dostępu do gruntów rolnych i terenów wiejskich położonych wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 0016Z, znajdujących się na terenie Gminy Wolin. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, rozwój gospodarstw agroturystycznych i rolnych, rozwój usług związanych z potrzebami i otoczeniem rolnictwa, poprzez stworzenie mieszkańcom omawianego terenu dogodnego połączenia komunikacyjnego z gruntami rolnymi oraz pozostałymi terenami Powiatu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 250 km. Szerokość jezdni docelowo osiągnie parametr – 5m, wzdłuż drogi wykonane będzie pobocze ziemne o wymiarze 2 x 1m. Nawierzchnia drogi wykonana będzie z tłucznia kamiennego zamkniętego powierzchniowym utrwaleniem asfaltem i grysami.

Zakres robót omawianej inwestycji:

- Roboty przygotowawcze:

  - roboty pomiarowe,

- Roboty ziemne:

  - wykonanie koryt na całej szerokości jezdni,

  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubości 10cm,

  - wykonanie górnej warstwy z kamienia tłuczonego, grubości 15cm,

- Roboty nawierzchniowe:

a. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi asfaltem i grysem kamiennym,

- Budowa zjazdów do pól uprawnych:

  - wykonanie koryt na całej szerokości jezdni,

  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubości 10cm,

  - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, grubości 15cm,

  - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi asfaltem i grysem kamiennym,

  - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe betonowe, rury   betonowe o średnicy 40 cm

- Wykonanie rowów przydrożnych:

  - roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi,

  - plantowanie skarp i dna wykopów,

- Wykonanie poboczy:

  - plantowanie skarp i korony nasypów,

7. Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Jarszewo – Popiele, nr 0025Z (klasa drogi Z), dojazdowej do gruntów rolnych, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do miejscowości Szumiąca, od km 9+504 do km 10+977 odcinek 1.473 km.

- wartość projektu: 713 181, 15 PLN

- wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono w lipcu 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Lokalizacja inwestycji została wybrana ze względu na zapewnienie sprawnego dostępu do gruntów rolnych i terenów wiejskich położonych wzdłuż odcinka drogi powiatowej nr 0025Z, znajdujących się na terenie Gminy Kamień Pomorski. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, rozwój gospodarstw agroturystycznych i rolnych, rozwój usług związanych z potrzebami i otoczeniem rolnictwa, poprzez stworzenie mieszkańcom omawianego terenu dogodnego połączenia komunikacyjnego z gruntami rolnymi oraz pozostałymi terenami Powiatu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 473 km. Szerokość jezdni docelowo osiągnie parametr – 5,5 m, wzdłuż drogi wykonane będzie pobocze ziemne o wymiarze 2 x 1m. Nawierzchnia drogi wykonana będzie z masy bitumicznej.

Zakres robót omawianej inwestycji:

- Roboty przygotowawcze:

  - roboty pomiarowe,

- Frezowanie istniejącej nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej, grubość ścinania 4cm.

- Roboty nawierzchniowe:

  - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,

  - skropienie nawierzchni asfaltem,

  - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,

  - wyłożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych - wyłożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm – po zagęszczeniu; transport mieszanki,

  - wyłożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych - wyłożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm – po zagęszczeniu; transport mieszanki,

- Budowa zjazdów do pól uprawnych:

  - wykonanie koryt na całej szerokości jezdni,

  - wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubości 10cm,

  - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, grubości 15cm,

  - wyłożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych - wyłożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm – po zagęszczeniu; transport mieszanki,

  - wyłożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych - wyłożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm – po zagęszczeniu; transport mieszanki,

  - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe betonowe, rury betonowe o średnicy 60 cm

- Wykonanie rowów przydrożnych:

  - roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi,

  - plantowanie skarp i dna wykopów,

- Wykonanie poboczy:

  - plantowanie skarp i korony nasypów,

8. Projekt: Poprawa standardów bytowych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w  Śniatowie –  budowa łazienek.

- wartość projektu: 58 632,00 PLN.

- wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2005 złożono w lipcu 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Realizacja projektu jest etapem i elementem realizacji „Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”. Głównym celem i założeniem „Planu naprawczego” jest spełnienie kryteriów i osiągnięcie obowiązującego standardu usług świadczonych przez DPS, wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.09.2000r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz wytycznych Unii Europejskiej.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości korzystania z łazienek przez nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż 4 osoby (kryteria te wynikają z ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej). W chwili obecnej na 1 punkt kąpielowy przypada 11 osób, na 1 toaletę 10 osób. Realizacja omawianego projektu jest więc konieczna i uzasadniona, tak by zapewnić pensjonariuszom DPS w Śniatowie odpowiednie i godne warunki życia. Z punktu widzenia władz Powiatu omawiana inwestycja konieczna jest głównie ze względów społecznych. Podkreślić należy bowiem fakt, iż osoby będące pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie są to osoby starsze, o utrudnionej możliwości poruszania się lub częstokroć korzystające z wózków inwalidzkich. Dodać należy, iż realizacja tego projektu przyczyni się praktycznie do zamknięcia listy standardów jakie powinien Spełniać Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie.

Realizacja projektu wypełnia założenia zawarte w celu strategicznym nr 4 Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 – Podniesienie jakości życia w regionie; Cel pośredni – Stworzenie Spójnego systemu realizacji zadań polityki socjalnej; Cel operacyjny – Bezpieczeństwo społeczne i socjalne dla osób starszych. Powiat Kamieński realizując omawiany projekt ma na celu osiągnięcie obligatoryjnego poziomu standardów w domu pomocy społecznej, który to cel jest wprost zapisany w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015 (Obszar problemowy – Starzenie się społeczeństwa; Cel strategiczny - Podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób starszych; Cel operacyjny 1 - Poprawa bezpieczeństwa socjalnego wśród ludzi starszych). Projekt jest również zgodny z zadaniami zapisanymi do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego na lata 2004-2013.

9. Projekt: Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim.

- wartość projektu: 29 390,00 PLN.

- wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2005 złożono w lipcu 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Realizacja projektu jest istotna ze względów ekonomicznych, ochrony środowiska jak również społecznych. Głównym celem i założeniem „Planu naprawczego” jest poprawa warunków i standardów bytowych pensjonariuszy ośrodka. Modernizacja kotłowni co. (na olej opałowy) jest konieczna ze względu na dekapitalizację jej urządzeń, duży stopień awaryjności oraz nieekonomiczną eksploatację. Realizacja tego projektu przyczyni się do unowocześnienia i znacznej poprawy istniejącej bazy materialnej Ośrodka. W znacznym stopniu rozwiąże problemy ekonomiczne placówki.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa warunków w jakich uczą się i mieszkają niepełnosprawne dzieci. Z punktu widzenia władz Powiatu omawiana inwestycja konieczna jest głównie ze względów społecznych. Podkreślić należy bowiem fakt, iż osoby będące pensjonariuszami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim są to osoby niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie, o utrudnionej możliwości poruszania. Wykonanie inwestycji podniesie zdecydowanie jakość kształcenia w Ośrodku, bowiem zapewniony zostanie odpowiedni standard bytowy, a środki zaoszczędzone poprzez usprawnienie nieekonomicznego systemu grzewczego będą mogły być skierowane na inne potrzeby Ośrodka. Zwiększanie nakładów na inwestycje w oświacie na terenie Powiatu Kamieńskiego jest istotne dla zapewnienia odpowiednio przygotowanych osób, które będą mogły odnaleźć się na rynku pracy, bowiem dane z 2004r. wskazują, iż stopa bezrobocia na terenie Powiatu wyniosła 29,6%. W przyszłości Powiat Kamieński zamierza w dalszym ciągu utrzymać i wykorzystywać na obecnym poziomie edukacyjne funkcje Ośrodka, jak również zabezpieczyć jego stałe finansowanie. Realizacja projektu wypełnia założenia zawarte w celu strategicznym nr 1 Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 – Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich; Cel pośredni – Budowanie społeczeństwa uczącego się; Cel operacyjny – Rozwój powszechnej edukacji ustawicznej oraz specjalistycznej edukacji zawodowej, w tym także zapewnienie równości szans na rynku pracy. Projekt jest również zgodny z zadaniami zapisanymi do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego na lata 2004-2013.

10. Projekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 41-124 (0100Z) Pobierowo – Wrzosowo na odcinku Wrzosowo – Strzeżewo.

- wartość inwestycji: 8 961 479,93 PLN.

- wniosek aplikacyjny o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego złożono w styczniu 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi powiatowej nr 41-124 Pobierowo-Wrzosowo na odcinku Wrzosowo-Strzeżewo i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 107. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej terenu oddziaływania projektu. Celem projektu jest również wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Kamieńskiego oraz stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej na terenie oddziaływania drogi.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi powiatowej nr 41-124 (0100Z) Pobierowo –Wrzosowo na odcinku Wrzosowo – Strzeżewo w zakresie:

• Poszerzenie i naprawa nawierzchni bitumicznej

• Korekta łuków poziomych

• Likwidacja elementów ograniczających skrajnię drogi

• Poprawa komunikacji kołowej i pieszej w miejscowości Strzeżewo

• Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania w Wrzosowie poprzez modernizację

• Rozwiązanie odwodnienia na całej długości modernizowanego odcinka drogi

Droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 107, Wybrzeże Kamieński – Kamień Pomorski –  Parłówko i w okresie letnim stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny odciążający wojewódzką sieć drogową. Dodatkowo stanowi jedno z krótszych połączeń sieci dróg krajowych i wojewódzkich z pasem nadmorskim Morza Bałtyckiego.

Długość odcinka będącego przedmiotem projektu wynosi 5,051 km, projektowana szerokość drogi wynosi 6,0 m + normatywne poszerzenia na łukach. Ze względu na układ podkładów geodezyjnych w projekcie założono kilometrację lokalno - projektową. Początek trasy 0+000,0 znajduje się na przecięciu krawędzi drogi wojewódzkiej nr 107 z osią projektowanej drogi powiatowej. Skrzyżowanie to, w uzgodnieniu z ZZDW w Koszalinie, zaprojektowano jako proste. W km 1+340,0, 1+517,0, 4+244,6 i 4+413,0 zaprojektowano zatoki autobusowe. W miejscowości Strzeżewo zaprojektowano przekrój uliczny, ograniczony krawężnikami na odcinkach: strona lewa km 4+038,0 do km 4+534,16 i strona prawa km 4+149 do km 4+534,16; oraz ściekiem ulicznym: strona lewa km 4+117,0 do km 4+459,12 i strona prawa km 4+226,51 do km 4+534,16. W terenie niezabudowanym, krawężniki zaprojektowano na odcinkach przy projektowanych zatokach autobusowych – strona lewa km 1+357,0 do 1+420,0 oraz strona prawa km 1+414,0 do 1+559,0. w celu odprowadzenia wód opadowych w miejscowości Strzeżewo zaprojektowano kanalizacje deszczową. Układ wysokościowy kanałów deszczowych został dostosowany do projektowanej niwelety drogi i rzędnych terenu istniejącego tak, by umożliwić grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych z całej zlewni. Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika – rowu przydrożnego, nastąpi po podczyszczeniu ścieków w piaskowniku i separatorze ropopochodnych. Poza miejscowością, droga odwadniana jest powierzchniowo do rowów przydrożnych i dalej odprowadzana jest miedzy innymi przez trzy istniejące przepusty:

• km 1+227,0–przepust kamienny wymiarach 60x70 cm

• km 2+371,0–przepust kamienny wymiarach 60x70 cm

• km 3+445,0-przepust żelbetowy, nowy, średnicy 60 cm

Ze względu na spadek podłużny i poprzeczny projektowanej drogi, po stronie prawej, na odcinku od km 3+371,78 do km 3+570,96 zaprojektowano ściek trapezowy. Ponadto, pod wszystkimi zjazdami rolniczymi zaprojektowano przepusty rurowe, żelbetowe o średnicy 40 cm bez ścianek czołowych. Korekty trasy drogi spowodowała konieczność przebudowy odcinków linii nn 0,4kV. Projektowane odcinki linii, w sumie o długości 95m, należy wykonać na słupach żelbetowych w układzie naprzemianległym.

Zakres robót przewidzianych do wykonania przy realizacji projektu obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ogrodzenia, elementy ulic, inne roboty, kanalizacja deszczowa, roboty branżowe, podbudowę, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Cel projektu na poziomie produktu zostanie osiągnięty poprzez:

-modernizację  5,05 km dróg powiatowych,

-wybudowanie 0,54 km sieci kanalizacji deszczowej.

Opracował: Marek Kawa