### UMOWA   NR  Wip.272.82.2015.TŻ.PU

Zawarta w dniu  .................... 2015 roku  w Kamieniu Pomorskim

Pomiędzy: Powiatem Kamieńskim, z siedzibą: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

-   Józef Malec - Starosta

-  Waldemar Dubrawski - Wicestarosta

przy udziale Skarbnika Powiatu – Ewy Tokarzewskiej

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą: ..............................................................., NIP: ............................, REGON: ...........................,

reprezentowaną przez:

1. ........................... – ..........................

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Remont komina i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Zakres robót obejmuje: ręczne rozebranie komina wolnostojącego  z cegły pełnej  do stropodachu,

ręczne rozebranie elementów betonowych niezbrojonych, wymurowanie komina wolnostojącego, dwuprzewodowego z cegły pełnej z wstawką rury stalowej z wyczystką, oczyszczenie i zmycie ścian w pomieszczeniu kotłowni, uzupełnienie tynków, malowanie starych ścian farbami emulsyjnymi, przestawienie pieca co, osprzęt kotłowni w/g książki przedmiarów, instalacja                     co wg rysunków i przedmiarów, roboty demontażowe.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają załączone do niniejszej umowy:

  - przedmiar robót oraz rysunki techniczne,

  - oferta przetargowa Wykonawcy,

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2 Obowiązki stron

  - Obowiązki Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

  - Obowiązki Wykonawcy.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z załączonymi rysunkami, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Współpraca ze służbami zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach do dokonania odbioru przez zamawiającego wraz z instrukcją  konserwacji wykonanych obiektów.

- Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac,   lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§ 3 Terminy wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, z tym, że fakt ten  musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- W przedstawionych w ust.3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 4 Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,                                                           a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób  i atesty.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,               a terminem odbioru  w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony                                  w protokole usunięcia wad,

- Nienadające się do usunięcia, to zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej               i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych               w §10 niniejszej umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 5 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto: .......................................... zł (słownie zł: .........................................................................) w tym podatek VAT według obowiązujących przepisów.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1, zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian                                      w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 6 Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktury VAT bez podpisu ze swojej strony jako odbiorcy faktur.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru, uwzględniając postanowienia §4 ust. 9 umowy, i przekazania             w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

§ 8 Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy,

- za opóźnienie rozpoczęcia robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

      - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody na zasadach ogólnych.

      - W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

      - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                    w wyznaczonym terminie.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnościami wynikającymi                               z poszczególnych faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 9 Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie,                                  w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego w związku z art. 656 §1 Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta, pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego                  w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do :

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- Przejęcie od wykonawcy pod swój dozór  terenu budowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi od tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

### Zamawiający	                                                                                Wykonawca